Sistema de Gestão de Escalas — PCCE

Apostila de Implantação

Do repositório no GitHub à produção no Cloudflare: infraestrutura, variáveis, secrets e GitHub Actions, passo a passo

Setembro de 2026

# Sumário

# Como usar esta apostila

Esta apostila leva você do zero até o sistema no ar: criar a infraestrutura na Cloudflare, configurar cada variável de ambiente e cada segredo, ligar o GitHub Actions, rodar o primeiro deploy e fazer o go-live.

Ela é escrita para quem nunca implantou este sistema e não necessariamente conhece Cloudflare. Todo passo tem: o comando exato, onde clicar no painel, o que a coisa faz e — o mais importante — o que acontece se você não fizer.

## A regra que organiza o documento inteiro

Este sistema tem uma característica que muda a forma de implantá-lo: várias proteções desligam em silêncio. Se você esquecer o CPF_ENCRYPTION_KEY, nada quebra — o sistema sobe, aceita cadastro, funciona, e grava o CPF de sete mil servidores em texto puro no banco. Se você esquecer o AUDIT_CHAIN_KEY, a trilha de auditoria continua dizendo "cadeia íntegra", só que agora qualquer um com acesso de escrita ao banco pode forjá-la inteira.

Por isso, cada variável desta apostila vem com três informações:

| Campo | O que responde |
| --- | --- |
| Função | O que a variável liga |
| Se faltar | O comportamento exato do sistema sem ela — quebra, degrada em silêncio ou é inócuo |
| Pode trocar depois? | Se é rotacionável ou load-bearing (trocar destrói dado já gravado) |

Leia a coluna "Se faltar" mesmo das variáveis que você decidir não usar. Ela é o inventário de riscos da instalação.

## Estrutura

- Parte 0 — Antes de começar. O que você vai construir, contas, ferramentas, decisões e a disciplina de cofre.

- Parte I — Infraestrutura Cloudflare. D1, R2, projeto Pages, tokens de API, domínio.

- Parte II — Variáveis e secrets do Cloudflare. O catálogo completo, agrupado por assunto, com a tabela-resumo no fim.

- Parte III — GitHub Actions. Os quatro workflows, os secrets de cada um, environments e proteção de branch.

- Parte IV — Primeiro deploy e go-live. Migrações, deploy, smoke tests, criação do Super Admin, reset de senhas, configuração inicial do sistema.

- Parte V — Operação. Rotina, backup, rollback, rotação de segredos e solução de problemas por sintoma.

- Apêndices. Tabelas de consulta rápida: variáveis, secrets, comandos, permissões de token e um script pronto para gerar hash de senha.

## Convenções

- Blocos cinza são comandos de terminal. Rode-os na raiz do repositório, salvo indicação em contrário.

- Onde aparece <algo>, substitua pelo seu valor (sem os sinais de menor/maior).

- ⚠️ marca armadilha conhecida — coisa que já deu errado.

- ✅ marca o jeito correto.

- 💡 marca dica de operação.

- 🔐 marca segredo que precisa ir para o cofre.

## Duas divergências conhecidas na documentação do repositório

Encontradas ao preparar esta apostila. Elas estão corrigidas aqui, mas você vai encontrá-las nos documentos originais:

- `scripts/hash-password.ts` não existe. O DEPLOY.md manda gerar o hash da senha de bootstrap com HASH_PASSWORD=SENHA npx tsx scripts/hash-password.ts. Esse arquivo nunca foi commitado. O apêndice E traz um script equivalente, testado, que produz exatamente o formato que o sistema aceita.

- A duração da sessão é 1 hora, não 8. O README.md ainda diz 8 horas; o código está em 1 hora de inatividade (SESSION_TTL_MS), com o DEPLOY.md correto. Comunique 1 hora aos usuários.

# Parte 0 — Antes de começar

## 1. O que você vai construir

### 1.1 A arquitetura do deploy

GitHub (repositório)

│  push em main / staging

▼

GitHub Actions

│  1. testes + guards (job "test")

│  2. migrações D1 do ambiente alvo

│  3. wrangler pages deploy

▼

Cloudflare Pages  ──►  Worker (o app rodando na borda)

│                      │

│                      ├── D1  (escalas-db)      banco SQLite

│                      ├── R2  (escalas-docs)    PDFs, selfies

│                      ├── EMAIL binding         envio de e-mail

│                      └── Cache API             cache de flags/sessão

│

└── domínio próprio (opcional, mas recomendado)

Fora do caminho da requisição, também no GitHub Actions:

├── cron diário: limpeza de retenção (LGPD)

├── cron diário: backup cifrado do D1 no R2

└── cron mensal: atualização do trust store ICP-Brasil (abre PR)

Três coisas nessa figura costumam surpreender quem chega:

- O deploy não é feito pela Cloudflare. Quem builda e publica é o GitHub Actions, usando o Wrangler. O projeto Pages é do tipo Direct Upload, não conectado ao Git (o capítulo 8 explica por quê).

- As migrações de banco rodam no CI, antes do deploy. Se a migração falhar, o deploy não acontece.

- Não existe cron dentro do Cloudflare Pages. Toda tarefa periódica é um workflow agendado no GitHub que chama um endpoint autenticado do próprio sistema. Se você desligar o Actions, três rotinas param — e duas delas param em silêncio.

### 1.2 Os ambientes

| Ambiente | Branch | Onde roda | Banco | Bucket |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produção | main | Pages (produção) | escalas-db | escalas-docs |
| Staging | staging | Pages (preview) | escalas-db-staging | escalas-docs-staging |
| Local | — | Wrangler na sua máquina | SQLite em .wrangler/ | simulado |

Staging é opcional para subir, e obrigatório para operar com segurança: é onde uma migração nova é testada antes de tocar o banco que guarda documento assinado.

⚠️ O wrangler.toml traz um aviso importante: enquanto o database_id do staging for um placeholder, os deploys de preview falham ao ligar o binding. Isso é proposital (fail-safe) — é melhor o preview quebrar do que escrever no banco de produção.

### 1.3 O que o sistema exige da infraestrutura

| Recurso | Para quê | Obrigatório? |
| --- | --- | --- |
| Conta Cloudflare (Pages + D1 + R2) | Rodar a aplicação, o banco e os arquivos | Sim |
| Repositório GitHub | Código e automações | Sim |
| Provedor de e-mail | 2FA, primeiro acesso, reset de senha | Sim — sem e-mail ninguém loga |
| Domínio próprio | URL estável e RP ID do WebAuthn | Recomendado (obrigatório com passkey) |
| Conta Sentry | Captura de erros 5xx | Recomendado |
| ACT de carimbo de tempo (ICP-Brasil) | Peso probatório pleno da assinatura qualificada | Só para assinatura qualificada com valor ICP pleno |
| Planilha Google + Apps Script | Sincronizar cadastro de servidores e unidades | Opcional |

## 2. Contas, ferramentas e custos

### 2.1 Ferramentas na sua máquina

# Node.js 22 ou superior (o CI usa 22)

node --version

# Wrangler — a CLI da Cloudflare

npm install -g wrangler@latest

wrangler --version

# OpenSSL — para gerar todos os segredos

openssl version

# age — só se você for configurar o backup cifrado (Parte III)

#   Ubuntu/Debian: sudo apt-get install age

#   macOS:         brew install age

#   Windows:       https://github.com/FiloSottile/age/releases

age --version

No Windows, prefira o WSL ou o Git Bash: os comandos desta apostila usam openssl e sintaxe de shell POSIX.

### 2.2 Autenticar o Wrangler

wrangler login          # abre o navegador para autorizar

wrangler whoami         # confirma a conta e mostra o Account ID

💡 Guarde o Account ID que o whoami imprime — ele é usado em vários passos e vira o secret CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID no GitHub.

### 2.3 Custos, com honestidade

| Serviço | Plano | Observação |
| --- | --- | --- |
| Cloudflare Pages | Gratuito atende | Limite de builds não se aplica: quem builda é o GitHub |
| Cloudflare D1 | Gratuito tem cota de leitura/escrita e 5 GB | Uma corporação de milhares de servidores cabe; monitore |
| Cloudflare R2 | Cobrado por armazenamento; sem taxa de saída | PDFs assinados e selfies acumulam — planeje a retenção |
| Cloudflare Email Sending | Incluído | Exige domínio na conta (ver capítulo 14) |
| Resend | Plano gratuito limitado | Fallback do e-mail |
| Sentry | Plano gratuito atende |  |
| ACT ICP-Brasil (carimbo) | Pago | Só se você exigir carimbo qualificado |
| GitHub Actions | Gratuito em repositório público; cota em privado | O CI completo leva ~16 min por push |

⚠️ Não use o plano gratuito do Resend com um remetente próprio: sem domínio verificado, o remetente tem de ser onboarding@resend.dev, e e-mail institucional saindo desse endereço costuma cair em spam. Para produção de verdade, verifique o domínio.

## 3. Decisões que você precisa tomar antes

Anote as respostas antes de criar qualquer recurso — várias delas são difíceis de mudar depois.

### 3.1 Nomes dos recursos

O repositório já vem com nomes fixados no wrangler.toml e nos workflows:

| Recurso | Nome esperado | Onde está escrito |
| --- | --- | --- |
| Projeto Pages | escalas | deploy.yml (--project-name=escalas) |
| D1 de produção | escalas-db | wrangler.toml, scripts/migrate.ts, backup-d1.yml |
| D1 de staging | escalas-db-staging | wrangler.toml, scripts/migrate.ts |
| R2 de produção | escalas-docs | wrangler.toml |
| R2 de staging | escalas-docs-staging | wrangler.toml |
| R2 de backup | escalas-backups | backup-d1.yml |

✅ Use exatamente esses nomes. Trocar um deles obriga a editar wrangler.toml, scripts/migrate.ts e dois workflows — e o migrate.ts tem o nome do banco embutido na lógica de confirmação de produção.

### 3.2 Domínio

Três opções, em ordem de preferência:

- Domínio próprio (escalas.suainstituicao.gov.br) — o certo. É a URL que vai nos e-mails e o RP ID das chaves de assinatura.

- *.pages.dev provisório, com plano de migrar — aceitável para piloto, desde que a chave de assinatura (passkey) esteja desligada.

- *.pages.dev definitivo — funciona, mas é URL de teste num sistema que emite documento oficial.

⚠️ A decisão do domínio é quase irreversível se a passkey estiver ligada. A credencial WebAuthn fica presa ao domínio em que foi criada. Registrar em escalas.pages.dev e depois migrar para o domínio próprio invalida todas as chaves — todo servidor precisa recadastrar a dele. Decida o domínio antes de ligar exigir_passkey_assinatura.

### 3.3 E-mail

| Caminho | Quando escolher |
| --- | --- |
| Binding `EMAIL` (Cloudflare Email Sending) | Você controla o domínio escalaspcce.com.br ou vai ajustar a constante do remetente |
| Resend | Caminho mais simples para subir; funciona como primário ou fallback |
| Os dois | Recomendado: um assume quando o outro falha ou estoura a cota |

⚠️ Detalhe que pega todo mundo: o remetente do caminho Cloudflare é fixo no código — sistema@nao-responda.escalaspcce.com.br, em src/lib/server/email.ts. Se o seu domínio for outro, o envio pela Cloudflare falha e cai no Resend. Para usar o binding EMAIL com domínio próprio, altere a constante CF_FROM no mesmo PR em que configurar o domínio.

### 3.4 Nível de assinatura digital

| Cenário | O que configurar |
| --- | --- |
| Só assinatura avançada (2FA + selfie + GPS + selo) | SELO_INSTITUCIONAL_PEM; sem TSA obrigatória |
| Assinatura qualificada (e-CPF A3), aceitando carimbo não-ICP | Trust store populado + ICP_BRASIL_TRUST_STORE_REQUIRED=1 |
| Assinatura qualificada com carimbo ICP pleno | O acima + TSA_URL de uma ACT credenciada + EXIGIR_TSA_QUALIFICADA=1 |

⚠️ A ordem importa e há uma armadilha explosiva aqui: ligar EXIGIR_TSA_QUALIFICADA=1 sem trocar a TSA_URL faz o sistema rejeitar 100% das assinaturas qualificadas com HTTP 422. O capítulo 18 detalha.

### 3.5 Integração com a planilha Google

Opcional. Se o cadastro de servidores vem de uma planilha, você vai precisar de dois pares de segredos (SYNC_TOKEN/RESET_TOKEN e GISE_BASE_EQUIPE_*) e de publicar um Apps Script. Capítulo 19.

## 4. Cofre: a disciplina que evita o desastre

### 4.1 A regra da Cloudflare

A Cloudflare não mostra o valor de um secret depois de salvo. O painel exibe "Valor criptografado" e ponto. Se você gerar um segredo, colar no painel e não guardar em outro lugar, ele está perdido para sempre.

Para a maioria das variáveis isso é só inconveniente — você gera outra. Para quatro delas, é catastrófico: perder invalida dado já gravado.

### 4.2 Os segredos load-bearing

🔐 Gere uma vez, guarde em cofre, nunca rotacione:

| Segredo | O que se perde ao trocar |
| --- | --- |
| PASSWORD_PEPPER | Todas as senhas em formato pbkdf2v3 param de verificar — a base inteira precisa redefinir senha |
| CPF_ENCRYPTION_KEY | Os CPFs cifrados viram lixo indecifrável |
| CPF_INDEX_KEY | O índice cego para de casar; o login por certificado não acha o titular |
| AUDIT_CHAIN_KEY | As linhas antigas da trilha ficam inverificáveis |
| SELO_INSTITUCIONAL_PEM | A identidade do selo muda; você nunca regenera a mesma chave |

### 4.3 Segredos que precisam bater com outro sistema

🔐 Guarde porque você vai precisar reusar o valor exato em outro lugar:

| Segredo | Onde mais ele aparece |
| --- | --- |
| SYNC_TOKEN | Apps Script da planilha e secret do GitHub Actions (cron de limpeza) |
| RESET_TOKEN | Apps Script da planilha |
| GISE_BASE_EQUIPE_SECRET | Script Properties da planilha |
| SUPER_ADMIN_SENHA / ADMIN_GERAL_SENHA | É credencial de acesso — sem ela você não entra |
| CLOUDFLARE_API_TOKEN | GitHub Actions |
| BACKUP_AGE_PUBLIC_KEY (e a privada) | A privada é a única forma de ler os backups |

### 4.4 O que não precisa guardar

CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID (está no painel), SENTRY_DSN (idem), APP_ORIGIN, TSA_URL, RESEND_FROM_EMAIL, os *_LOGIN e todas as flags (WEBHOOK_REPLAY_ENFORCE, EXIGIR_TSA_QUALIFICADA, etc.). São recuperáveis ou públicos.

### 4.5 Como gerar

Todo segredo aleatório deste sistema é gerado do mesmo jeito:

openssl rand -hex 32

São 32 bytes → 64 caracteres hexadecimais → 256 bits. Gere um valor diferente para cada variável. Reutilizar o mesmo valor em duas anula o motivo de serem duas (o caso mais grave: RESET_TOKEN igual ao SYNC_TOKEN derruba a separação que impede que vazar o token de webhook baste para apagar o banco).

💡 Um jeito prático de gerar tudo de uma vez e já colar no cofre:

for v in SYNC_TOKEN RESET_TOKEN PASSWORD_PEPPER CPF_ENCRYPTION_KEY CPF_INDEX_KEY \

AUDIT_CHAIN_KEY AUDIT_IP_ENCRYPTION_KEY RATE_LIMIT_IP_SALT \

HEALTH_DETAIL_TOKEN GISE_BASE_EQUIPE_SECRET; do

echo "$v=$(openssl rand -hex 32)"

done

⚠️ Esse comando imprime segredos no terminal, que fica no histórico do shell. Rode com o histórico desligado (unset HISTFILE na sessão), cole no cofre e feche o terminal.

# Parte I — Infraestrutura Cloudflare

Nesta parte você cria os recursos. Cada passo tem o comando do Wrangler (que é estável e verificável) e o caminho equivalente no painel. Os nomes de menu da Cloudflare mudam de tempos em tempos — prefira o comando; o painel serve para conferir o resultado.

## 5. Conta e Account ID

- Crie (ou use) uma conta em <https://dash.cloudflare.com>.

- Confirme que a conta tem Workers & Pages, D1 e R2 habilitados. O R2 exige adicionar uma forma de pagamento mesmo dentro da cota gratuita.

- Pegue o Account ID:

wrangler whoami

Anote o valor. Ele vira o secret CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID no GitHub e é usado no caminho de e-mail via API.

## 6. Banco de dados D1

### 6.1 Criar os bancos

# Produção

wrangler d1 create escalas-db

# Staging (crie mesmo que vá usar depois — o preview quebra sem ele)

wrangler d1 create escalas-db-staging

Cada comando imprime um bloco parecido com:

[[d1_databases]]

binding = "escalas_db"

database_name = "escalas-db"

database_id = "dc86ec72-7ed4-4e8c-9d29-67a4e509ea49"

### 6.2 Colar os IDs no wrangler.toml

Abra wrangler.toml e substitua os dois database_id:

[[d1_databases]]

binding = "escalas_db"

database_name = "escalas-db"

database_id = "<ID DO SEU escalas-db>"      # ← produção

migrations_dir = "migrations"

# ... mais abaixo, na seção de preview:

[[env.preview.d1_databases]]

binding = "escalas_db"

database_name = "escalas-db-staging"

database_id = "<ID DO SEU escalas-db-staging>"   # ← staging

migrations_dir = "migrations"

⚠️ Este é o passo esquecido com mais frequência. O repositório vem com os IDs da instalação original. Se você não trocar, o deploy tenta ligar a um banco que não é seu e falha — ou, pior, num fork mal configurado, aponta para um banco que existe e não deveria ser tocado.

Se faltar: o binding falha e toda rota que consulta o banco devolve 500. O /api/health responde down.

✅ Commite essa alteração: o database_id não é segredo (é um identificador; o acesso vem do token de API).

### 6.3 O que NÃO fazer

⚠️ Não rode wrangler d1 migrations apply à mão. O projeto tem um runner próprio (scripts/migrate.ts) que usa a tabela de controle _migrations_aplicadas. O comando nativo do Wrangler grava numa tabela diferente (d1_migrations), e misturar os dois já produziu um bug conhecido: a migração 0038 reexecuta, refaz uma tabela sem as colunas da 0060, e o erro de coluna duplicada marca a 0060 inteira como aplicada — as colunas do relatório extra nunca voltam. O sintoma é assinatura preparando com 200 e finalizando com 500.

## 7. Armazenamento R2

### 7.1 Criar os buckets

wrangler r2 bucket create escalas-docs           # produção

wrangler r2 bucket create escalas-docs-staging   # staging

wrangler r2 bucket create escalas-backups        # backup do banco (Parte III)

### 7.2 A regra inegociável: nenhum bucket é público

Os três guardam dado pessoal: PDFs assinados com manifesto forense (CPF, IP, GPS), selfies de assinatura e, no caso do escalas-backups, o dump inteiro do banco.

No painel (R2 → bucket → Settings), confirme que Public access está desativado e que não há domínio público (r2.dev) habilitado.

Se faltar essa conferência: qualquer pessoa com a URL do objeto baixa a selfie e o PDF forense de um servidor público, sem autenticação. O download legítimo do sistema passa por rota autenticada que lê a chave do banco — o bucket nunca precisa ser público.

### 7.3 Retenção e imutabilidade (bucket de backup)

No escalas-backups, configure no painel:

- Lifecycle: apagar objetos de d1/diario/ após 90 dias e de d1/mensal/ após 12 meses.

- Retention lock: impede deleção dentro da janela mesmo que o token seja comprometido.

Se faltar: o bucket cresce indefinidamente (custo), e um invasor com o token de backup pode apagar os backups junto com o ataque.

## 8. O projeto Pages

### 8.1 Criar como Direct Upload

wrangler pages project create escalas --production-branch=main

### 8.2 Por que não conectar ao GitHub

A Cloudflare oferece conectar o projeto Pages diretamente ao repositório. Não faça isso neste projeto. Motivos:

- Deploy duplo. O GitHub Actions já builda e publica. Com a conexão Git, cada push dispararia dois deploys — o do Actions e o da Cloudflare — competindo pela mesma URL.

- O deploy da Cloudflare pularia os testes e os guards. O deploy.yml só publica depois de lint, type-check, testes unitários, seis guards de padrão e a suíte E2E. A build da Cloudflare publica o que estiver lá.

- As migrações não rodariam. Elas acontecem no job do Actions, imediatamente antes do pages deploy.

✅ Direct Upload + GitHub Actions é a topologia que este repositório assume, e é a que o deploy.yml implementa.

### 8.3 Compatibilidade e bindings

O wrangler.toml já declara o que o Worker precisa:

compatibility_date = "2026-04-01"

compatibility_flags = ["nodejs_compat"]

pages_build_output_dir = ".svelte-kit/cloudflare"

nodejs_compat é obrigatório: o código de assinatura digital usa APIs de Node (node:crypto, node-forge).

Se faltar: o deploy até acontece, e o Worker quebra em runtime na primeira operação de assinatura, com erro de módulo não encontrado.

💡 Depois do primeiro deploy, confira no painel (Workers & Pages → escalas → Settings) que a data de compatibilidade e a flag nodejs_compat aparecem, e que os bindings D1/R2 estão lá — nos dois escopos, Production e Preview. Se o painel não tiver refletido o wrangler.toml, configure as bindings manualmente; o próprio wrangler.toml do projeto avisa sobre essa possibilidade na seção de preview.

## 9. Tokens de API da Cloudflare

Você vai criar dois tokens, com escopos diferentes. Painel: My Profile → API Tokens → Create Token → Create Custom Token.

### 9.1 Token de deploy (CLOUDFLARE_API_TOKEN)

Usado pelo GitHub Actions para migrar o banco e publicar o site.

| Permissão | Nível | Para quê |
| --- | --- | --- |
| Cloudflare Pages — Edit | Conta | wrangler pages deploy |
| D1 — Edit | Conta | As migrações rodam no CI antes do deploy |

⚠️ A permissão de D1 é a esquecida. Um token só com Pages publica o site e falha no passo anterior, na migração — e o log mostra um 403 genérico da API. O DEPLOY.md registra isso explicitamente.

💡 Se o Wrangler reclamar de não conseguir resolver a conta, acrescente Account Settings — Read. Passar o CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID (que o workflow já faz) normalmente dispensa essa permissão.

🔐 Copie o token na hora: a Cloudflare mostra o valor uma única vez.

### 9.2 Token de backup (CLOUDFLARE_BACKUP_API_TOKEN)

Usado só pelo workflow de backup. Não reutilize o token de deploy.

| Permissão | Nível | Para quê |
| --- | --- | --- |
| D1 — Read | Conta | wrangler d1 export |
| Workers R2 Storage — Edit | Conta, restrito ao bucket escalas-backups | Gravar o dump cifrado |

O princípio: o token que roda todo dia num runner público consegue ler o banco e escrever num único bucket — não consegue publicar código nem apagar dados.

💡 Se o d1 export devolver 403 com o token só de leitura, promova a permissão de D1 para Edit nesse token: a API de export da Cloudflare já exigiu escrita em algumas versões. Verifique com um disparo manual do workflow antes de confiar no cron.

## 10. Domínio e DNS

### 10.1 Adicionar o domínio ao projeto

Painel: Workers & Pages → `escalas` → Custom domains → Set up a custom domain.

- Se o domínio já está na Cloudflare, o registro DNS é criado sozinho.

- Se está em outro provedor, a Cloudflare mostra o CNAME a cadastrar lá.

Aguarde o certificado TLS ficar ativo (costuma levar poucos minutos).

### 10.2 Fixar a origem na aplicação

Depois que o domínio responder, defina a variável APP_ORIGIN (capítulo 12) com exatamente a origem canônica, com https:// e sem barra final:

APP_ORIGIN=https://escalas.suainstituicao.gov.br

Função: é a origem usada nos links de e-mail (redefinição de senha, primeiro acesso) e o RP ID do WebAuthn.

Se faltar: o sistema cai na origem da própria requisição, derivada do header Host. Funciona, mas: (a) você perde a defesa em camadas contra host-header injection; (b) com a chave de assinatura ligada, a credencial fica presa ao host em que foi criada — e migrar de domínio depois invalida todas.

⚠️ Se você já tem usuários com passkey registrada, não mude `APP_ORIGIN`. Isso equivale a exigir recadastro de chave de toda a corporação.

### 10.3 A URL de preview

O ambiente de staging responde numa URL de preview do Pages. Ela tem secrets próprios (escopo Preview) — inclusive um SYNC_TOKEN diferente, se você quiser. Guarde essa URL: ela é útil nos testes e é a causa nº 2 de erro 401 no cron de limpeza (apontar o APP_BASE_URL para o preview em vez da produção).

# Parte II — Variáveis e secrets do Cloudflare

Esta é a parte mais longa da apostila, e é de propósito: quase todo problema grave de implantação deste sistema é uma variável faltando. Cada item traz função, consequência da ausência e se pode ser trocado depois.

## 11. Como configurar

### 11.1 Os três lugares onde uma variável pode viver

| Lugar | O que é | Quando usar |
| --- | --- | --- |
| wrangler.toml → [vars] | Valor público, versionado no Git | Só configuração não sensível. Hoje só TSA_URL |
| Painel Pages → Environment variables | Valor no ambiente, com opção Encrypt | O caminho normal para tudo, secreto ou não |
| wrangler pages secret put | O mesmo, pela linha de comando | Automação, ou valor grande demais para colar (o selo institucional) |

# Equivalente em CLI ao painel (escopo de produção)

wrangler pages secret put PASSWORD_PEPPER --project-name=escalas

# Escopo de preview (staging)

wrangler pages secret put PASSWORD_PEPPER --project-name=escalas --env=preview

# Conferir o que existe (mostra os NOMES, nunca os valores)

wrangler pages secret list --project-name=escalas

⚠️ Marque "Encrypt" para todo segredo no painel. Uma variável não criptografada fica legível para qualquer pessoa com acesso ao painel — e, uma vez salva sem criptografia, o valor já foi exposto: gere outro.

### 11.2 Production e Preview são dois conjuntos separados

O Pages tem dois escopos de variáveis. Uma variável definida em Production não existe no Preview. Consequências práticas:

- O staging precisa da sua própria cópia de tudo que for exercitar.

- Para o staging testar o caminho pbkdf2v3, defina um PASSWORD_PEPPER no escopo Preview — pode ser um valor de teste, diferente do de produção (os bancos são isolados).

- ⚠️ Um SYNC_TOKEN diferente no Preview é a razão de o cron de limpeza dar 401 quando alguém aponta o APP_BASE_URL para a URL de preview.

### 11.3 Runtime, não build

Todas as variáveis deste sistema são lidas em runtime, dentro do Worker — inclusive as PUBLIC_*, que usam $env/dynamic/public. Isso tem duas consequências boas:

- Você não precisa rebuildar para trocar o valor de uma variável. Basta salvar e fazer um novo deploy (ou aguardar o próximo) para o Worker recarregar o ambiente.

- Nenhum segredo entra no bundle JavaScript.

⚠️ No painel do Pages existe a distinção entre variáveis de build e de runtime. Cadastre em runtime ("Variáveis e segredos" do projeto). O scripts/README.md registra esse erro: a integração da planilha reclamava "URL ou secret ausente" com os valores corretos — cadastrados só no lugar errado.

### 11.4 Uma variável só passa a valer no próximo deploy

Salvar no painel não afeta o deployment que já está no ar. Faça um novo deploy (push, ou Retry deployment no painel) depois de alterar variáveis.

## 12. Catálogo A — o mínimo para o sistema funcionar

Sem estas três, o sistema não é utilizável.

### SYNC_TOKEN 🔐

- Função: bearer token dos webhooks de sincronização (/api/webhook/sync-policiais, /api/webhook/sync-unidades), camada base do endpoint destrutivo e credencial do cron de limpeza de retenção.

- Gerar: openssl rand -hex 32.

- Regra de tamanho: o sistema recusa tokens com menos de 32 caracteres (SYNC_TOKEN_MIN_LEN), respondendo 401 — é fail-closed contra segredo fraco em produção.

- Se faltar: os webhooks respondem 401. Na prática: a sincronização da planilha para de funcionar e a limpeza de retenção da LGPD para de rodar, silenciosamente, deixando sessões, tokens e nonces se acumularem.

- Pode trocar depois? Sim — mas troque nos três lugares ao mesmo tempo: Cloudflare (Production), secret do GitHub Actions e Script Properties da planilha.

### E-mail funcionando (EMAIL binding ou RESEND_API_KEY)

- Função: enviar código 2FA, convite de primeiro acesso e link de redefinição de senha.

- Se faltar: ninguém entra no sistema. O 2FA é fail-closed — conta sem e-mail entregue não recebe sessão. O primeiro acesso também trava. É a falha mais grave possível nesta lista, e ela não aparece em nenhum teste automatizado: o deploy fica verde e o login não completa.

- Detalhes no capítulo 14.

### APP_ORIGIN

- Função: origem canônica (https://dominio, sem barra final) usada nos links de e-mail e como RP ID do WebAuthn.

- Se faltar: o sistema usa a origem da requisição. Funciona, mas você perde a defesa contra host-header injection e, com passkey ligada, prende as credenciais ao host usado no cadastro.

- Pode trocar depois? Não, se houver passkeys registradas — trocar invalida todas.

- Obrigatória quando exigir_passkey_assinatura estiver ligada.

## 13. Catálogo B — os segredos que protegem em silêncio

Este é o grupo mais importante da apostila. Nenhuma destas variáveis quebra o sistema quando falta. Todas degradam uma proteção sem emitir erro.

### PASSWORD_PEPPER 🔐 load-bearing

- Função: segredo global aplicado por HMAC-SHA256 sobre a senha antes do PBKDF2 (formato pbkdf2v3).

- Por que existe: o runtime da Cloudflare impõe teto rígido de 100 000 iterações no PBKDF2 — pedir mais lança erro. O pepper compensa isso com custo de CPU praticamente zero.

- Se faltar: as senhas ficam em PBKDF2 de 100k sem pepper (pbkdf2v2). Um vazamento do banco permite força bruta offline de toda a base com hardware comum.

- Comportamento na migração: com o pepper definido, hashes v1/v2 sobem para v3 progressivamente, no login de cada usuário. Sem big bang.

- Pode trocar depois? NUNCA. Trocar invalida todos os hashes v3 — toda a corporação precisaria redefinir a senha.

- ✅ O login de break-glass (SUPER_ADMIN/ADMIN_GERAL por env) não depende do pepper, então o acesso root sobrevive mesmo à perda do segredo.

### CPF_ENCRYPTION_KEY 🔐 load-bearing

- Função: cifra o CPF em repouso com AES-256-GCM (prefixo enc:v1:) na coluna policiais.cpf.

- Se faltar: o CPF é gravado em texto puro, em silêncio. É fail-open deliberado (mantém o app de pé), e foi exatamente por isso que o /api/health?detail= passou a reportar a ausência: dava para popular um banco inteiro assim e só descobrir num incidente.

- Pode trocar depois? Não. Trocar torna os CPFs já cifrados indecifráveis; ligar depois de popular exige re-cifrar ou zerar e ressincronizar.

### CPF_INDEX_KEY 🔐 load-bearing

- Função: HMAC-SHA256 que gera o índice cego (cpf_index), permitindo WHERE cpf_index = ? sem decifrar a tabela.

- Deve ser DIFERENTE da CPF_ENCRYPTION_KEY.

- Se faltar: o login por certificado digital não acha o titular — o e-CPF autentica e o sistema não sabe de quem é.

### AUDIT_CHAIN_KEY 🔐 load-bearing

- Função: faz a cadeia de hash da trilha de auditoria usar HMAC-SHA256 em vez de SHA-256 puro.

- Se faltar: a cadeia detecta adulteração acidental, mas quem tem acesso de escrita ao banco forja a cauda inteira — e o console continua dizendo "cadeia íntegra".

- Como conferir que pegou: /auditoria → Verificar integridade. O resultado informa o modo: HMAC-SHA256 (correto), SHA-256 puro (a chave não está definida) ou misto (adotada no meio da vida do log — as linhas anteriores seguem forjáveis).

- Pode trocar depois? Não: as linhas antigas ficam inverificáveis.

### AUDIT_IP_ENCRYPTION_KEY 🔐

- Função: grava o IP completo de cada evento cifrado em audit_log.ip_cifrado, decifrável só em perícia autorizada. A coluna ip continua anonimizada (/24, /64) para exibição.

- Se faltar: só o IP anonimizado é preservado — a perícia autorizada perde o dado.

- Deve ser distinta das chaves de CPF.

### RATE_LIMIT_IP_SALT 🔐

- Função: hasheia o IP completo com salt antes de gravá-lo nas tabelas de rate-limit.

- Se faltar: o rate-limit cai para um prefixo de IP (/24). Numa delegacia, onde todo mundo sai pelo mesmo NAT, cinco falhas de login bloqueiam a unidade inteira — DoS barato e lockout mútuo.

- Pode trocar depois? Sim. Trocar apenas reseta as janelas de rate-limit em andamento.

💡 Como conferir as seis de uma vez: GET /api/health?detail=<HEALTH_DETAIL_TOKEN> traz, dentro de checks, uma entrada por segredo (senhaPepper, cpfCifrado, cpfIndice, auditCadeia, auditIp, rateLimitIpSalt) com ok ou ausente — e a lista protecoesAusentes com os que faltam. Nunca o valor. É a forma de auditar a instalação sem abrir o painel. Ver capítulo 21.

## 14. Catálogo C — e-mail

O sistema tem dois provedores e escolhe o padrão em Configurações Gerais (email.provedor_padrao, default cloudflare); o outro assume automaticamente quando o padrão falha, inclusive por estouro de cota.

### Binding EMAIL (Cloudflare Email Sending)

- O que é: não é variável de ambiente — é um binding, configurado no painel do projeto (Settings → Functions/Bindings → Email) ou no wrangler.toml.

- Se faltar: o caminho Cloudflare tenta a API REST (ver abaixo) e, falhando, cai no Resend.

- ⚠️ Armadilha do remetente: o endereço de envio é fixo no código — sistema@nao-responda.escalaspcce.com.br, constante CF_FROM em src/lib/server/email.ts. Se esse domínio não estiver na sua conta Cloudflare com Email Sending habilitado, o envio falha sempre. Para usar domínio próprio, altere a constante.

### CLOUDFLARE_API_TOKEN + CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID

- Função: caminho alternativo de envio pela API REST da Cloudflare, usado quando o binding EMAIL não está presente.

- Permissão necessária no token: envio de e-mail (Email Sending — Edit).

- Se faltarem: sem binding e sem esse par, o caminho Cloudflare lança CF_EMAIL_BINDING_ABSENT e o sistema vai para o Resend.

- ⚠️ Este token é diferente do token de deploy do GitHub. Não reaproveite escopos por comodidade.

### RESEND_API_KEY 🔐 e RESEND_FROM_EMAIL

- Função: provedor alternativo (ou principal) de e-mail transacional.

- `RESEND_FROM_EMAIL`: remetente. No plano gratuito, sem domínio verificado, precisa ser exatamente onboarding@resend.dev (é o default do código). Com domínio verificado no Resend, use o endereço institucional.

- Se faltarem: se o caminho Cloudflare também não funcionar, não há envio de e-mail — e o login trava (2FA fail-closed).

### Como testar antes do go-live

- Crie ou escolha uma conta de teste com e-mail real.

- Faça o ciclo completo: primeiro acesso → definir senha → verificar e-mail → 2FA → login → logout → login de novo.

- O segundo login é o que confirma o caminho v3 + pepper de ponta a ponta.

⚠️ Só rode o reset em massa de senhas (capítulo 30) depois desse teste passar. Resetar a base inteira com o e-mail quebrado deixa todo mundo fora do sistema ao mesmo tempo.

## 15. Catálogo D — contas de bootstrap

Os administradores de banco (administradores) nascem só destes bootstraps — não existe tela para criá-los.

### SUPER_ADMIN_LOGIN / SUPER_ADMIN_SENHA 🔐 / SUPER_ADMIN_EMAIL

- Função: a conta root (break-glass). É quem promove administradores, gerencia policiais e unidades e configura a política de assinatura.

- `SUPER_ADMIN_SENHA` aceita dois formatos: texto claro (legado) ou hash PBKDF2 `pbkdf2v2:` — ✅ use o hash: quem lê o painel ou o wrangler não vê a senha. O apêndice E traz o script que gera o hash.

- Por que o hash é `v2` e não `v3`: de propósito. O break-glass não depende do PASSWORD_PEPPER, então a conta root entra mesmo se o pepper for perdido.

- `SUPER_ADMIN_EMAIL`: opcional no código, obrigatório na prática. Com ele, o login root passa a exigir 2FA.

- Se faltar o e-mail: o login da conta mais poderosa do sistema entra direto, só com a senha da env. É o break-glass funcionando como projetado — e um risco enorme se ficar assim em produção.

- Se faltar a conta inteira: você não tem como criar administradores. Não há caminho pela interface.

- 💡 Todo login por bootstrap é auditado e gera um evento warning no Sentry.

### ADMIN_GERAL_LOGIN / ADMIN_GERAL_SENHA 🔐 / ADMIN_GERAL_EMAIL

- Função: conta de Admin Geral por variável de ambiente, para o setup inicial.

- Mesma regra de hash e de 2FA do Super Admin.

- ⚠️ O bootstrap se autodesliga: assim que o registro do admin no banco tiver um email configurado, o login por env é bloqueado, com um erro explícito no log dizendo para remover as variáveis. Isso é intencional — a partir daí, entre pelo fluxo normal com 2FA.

- ✅ Depois do setup, remova `ADMIN_GERAL_LOGIN` e `ADMIN_GERAL_SENHA` do ambiente.

## 16. Catálogo E — webhooks e operações destrutivas

### RESET_TOKEN 🔐

- Função: segredo separado exigido pelo endpoint /api/webhook/reset-policiais, que apaga todas as tabelas operacionais.

- Se faltar: o endpoint devolve 401 para qualquer requisição. Ou seja, não configurar é a opção segura — é fail-closed.

- ⚠️ Precisa ser estritamente diferente do `SYNC_TOKEN`. O desenho existe para que comprometer o token de webhook não baste para apagar o banco. Igualá-los anula a separação inteira.

- As quatro camadas do endpoint: Authorization: Bearer <SYNC_TOKEN> + X-Reset-Token + X-Confirm-Reset: <AAAA-MM-DD em UTC> + X-Webhook-Timestamp/X-Webhook-Nonce (anti-replay, sempre obrigatórios aqui).

### WEBHOOK_REPLAY_ENFORCE

- Função: quando truthy (1, true, yes, on), os webhooks recusam requisições sem os headers de anti-replay.

- Se faltar: o sistema aceita chamadas sem os headers (compatibilidade), apenas registrando um info no log. Uma requisição capturada pode ser reproduzida.

- Ordem de ativação (importa): (1) faça o deploy do código; (2) republique a Web App do Apps Script, que é o que faz o emissor passar a mandar os headers; (3) só então ligue a flag. Inverter a ordem derruba a sincronização com 401.

- ✅ Em produção: `WEBHOOK_REPLAY_ENFORCE=1`.

- 💡 O endpoint destrutivo exige os headers independentemente desta flag.

### WEBHOOK_ALLOW_PAPEL_CHANGES

- Função: permite que o webhook de sincronização altere papel e papel_unidade_id dos policiais.

- Se faltar (default vazio): o webhook não altera papéis — preserva o que está no banco. É o que impede que um SYNC_TOKEN comprometido promova qualquer matrícula a admin_seccional pela planilha.

- ✅ Em produção: deixe vazio, a menos que a planilha seja a fonte canônica também para papel. Promoções legítimas acontecem em /policiais/[id].

## 17. Catálogo F — assinatura digital

Este grupo decide o valor jurídico dos documentos que o sistema emite. Configure com calma e na ordem apresentada.

### 17.1 Trust store ICP-Brasil

Antes das variáveis, um passo de arquivo. A verificação da cadeia depende de dois PEMs versionados:

src/lib/server/assinatura/icp-brasil/roots.pem

src/lib/server/assinatura/icp-brasil/intermediates.pem

💡 No repositório atual eles já estão populados (atualizados em 03/09/2026). Confira antes de assumir que precisa gerá-los:

wc -c src/lib/server/assinatura/icp-brasil/*.pem

head -3 src/lib/server/assinatura/icp-brasil/roots.pem

Se estiverem vazios (instalação nova a partir de um repositório zerado), popule:

cd src/lib/server/assinatura/icp-brasil

./update-trust-store.sh                 # baixa raízes da ITI + ZIP das ACs credenciadas

git diff roots.pem intermediates.pem    # confira o que mudou

git add roots.pem intermediates.pem

git commit -m "chore(icp-brasil): popula trust store ($(date +%F))"

⚠️ O .env.example cita o caminho antigo src/lib/server/icp-brasil. O caminho correto é src/lib/server/assinatura/icp-brasil.

💡 Existe um workflow mensal (update-icp-brasil-trust-store.yml) que roda esse script sozinho e abre um PR quando a ITI publica mudanças. Capítulo 27.

### ICP_BRASIL_TRUST_STORE_REQUIRED

- Função: quando truthy, o sistema recusa finalizar assinatura qualificada se o trust store estiver vazio.

- Se faltar: o sistema apenas registra um warning e aceita a assinatura. Em produção isso é grave: sem cadeia validada, um certificado autoassinado passaria como "qualificada ICP-Brasil".

- ✅ Em produção: `ICP_BRASIL_TRUST_STORE_REQUIRED=1`, depois de popular os PEMs.

### 17.2 Carimbo de tempo (TSA)

### TSA_URL

- Função: endpoint RFC 3161 que carimba a assinatura, promovendo CAdES-BES → CAdES-T.

- Default embutido: o wrangler.toml define http://timestamp.digicert.com — público, gratuito, não é ACT ICP-Brasil.

- Se faltar: o sistema usa só o signingTime do próprio servidor — sem oponibilidade a terceiros conforme o DOC-ICP-15.

- Para peso ICP pleno: aponte para uma ACT credenciada (SERPRO, Bry, Soluti, Certisign, AC Safeweb, ICP-EDU). São serviços pagos.

- 💡 Sobre o http:// do default: foi medido, não é descuido. O endpoint da DigiCert responde em HTTP e reseta a conexão em HTTPS. O risco é limitado — o carimbo é assinado pela TSA, então um intermediário não forja carimbo válido; consegue apenas negá-lo (a assinatura cai para o horário do servidor). ACTs ICP-Brasil publicam endpoint HTTPS; use-o.

### TSA_USERNAME / TSA_PASSWORD 🔐

- Função: autenticação HTTP Basic, se a ACT exigir.

- Se faltarem (com ACT que exige): o carimbo falha e a assinatura é rebaixada — ou recusada, se a flag abaixo estiver ligada.

### EXIGIR_TSA_QUALIFICADA

- Função: recusa finalizar a assinatura se o carimbo não for de ACT credenciada verificada (act_icp).

- Se faltar: carimbo não-ICP ou ausente apenas rebaixa o rótulo (tsa_externa / servidor), sem bloquear.

- ⚠️ A armadilha mais cara desta apostila: ligar EXIGIR_TSA_QUALIFICADA=1 sem trocar a TSA_URL faz o sistema rejeitar 100% das assinaturas qualificadas com HTTP 422 — porque o carimbo da DigiCert nunca vira act_icp. O finalizador detecta a combinação e emite [CADES][CONFIG] no log; configure um alerta no Sentry para essa string.

- ✅ Ordem correta: contratar a ACT → configurar TSA_URL (+ credenciais) → testar uma assinatura em staging → só então ligar a flag.

### 17.3 Selo institucional (assinatura avançada)

### SELO_INSTITUCIONAL_PEM 🔐 load-bearing

- Função: bundle base64 (chave privada PEM + certificado PEM) do selo autoassinado que sela os PDFs assinados em tela (assinatura avançada, Lei 14.063/2020 art. 4º II).

- Como gerar:

node scripts/gerar-selo-institucional.mjs "Sistema de Escalas - PCCE" "Policia Civil do Ceara"

O script produz três coisas: selo-institucional.key.pem (🔐 privada, gitignored, guarde em cofre), selo-institucional.cert.pem (público, versionado para conferência) e, no stdout, o bundle base64 que vai na variável.

wrangler pages secret put SELO_INSTITUCIONAL_PEM --project-name=escalas

# cole o bundle base64 quando pedir

- Se faltar: o PDF da assinatura em tela degrada para um rodapé honesto, sem selo — não vira um CMS autocontido à prova de adulteração.

- Pode trocar depois? Tecnicamente sim, mas trocar muda a identidade do selo. Os PDFs antigos continuam verificáveis pelo certificado público antigo — que você precisa preservar. O script aborta se os arquivos já existirem, justamente para você não trocar a identidade por acidente (--force sobrescreve).

- 💡 Não é ICP-Brasil: o Adobe mostrará "validade desconhecida". A confiança vem do portal /validar e da publicação do certificado público.

### 17.4 Ajustes avançados (deixe como estão)

### EMBED_PADES_LT_DSS

- Função: anexa um dicionário DSS (certificados + OCSP) à assinatura qualificada, para LTV autocontido.

- ✅ Deixe vazio em produção. As assinaturas usam o SubFilter legado adbe.pkcs7.detached, e o Adobe não reconhece o DSS anexado como LTV — passa a marcar a assinatura como "inválida", apesar da criptografia íntegra. A validade jurídica não depende disso.

### PA_AD_RB_HASH_HEX

- Função: hash da Política de Assinatura (PA-AD-RB v2.3) usado nos SignedAttributes.

- Se faltar: o valor correto já vem embutido no código. Só defina para sobrescrever num bump de versão da política.

- ⚠️ Não é o hash do PDF do DOC-ICP-15.03 nem o hash do arquivo .der — é o signPolicyHash interno. O placeholder de zeros é explicitamente rejeitado.

## 18. Catálogo G — observabilidade e ajuste fino

### SENTRY_DSN / SENTRY_ENVIRONMENT / SENTRY_TRACES_SAMPLE_RATE

- Função: captura de exceções do servidor (Worker).

- Se faltar: o SDK roda em modo no-op — nenhum erro 5xx é reportado. O sistema funciona; você fica cego. O .env.example classifica como exigida em produção.

- SENTRY_ENVIRONMENT: rótulo (production, staging). Default production.

- SENTRY_TRACES_SAMPLE_RATE: default 0.1.

### PUBLIC_SENTRY_DSN / PUBLIC_SENTRY_ENVIRONMENT

- Função: captura de erros de JavaScript no navegador — inclusive do fluxo de assinatura, que é onde mais dói.

- É público por natureza (vai para o cliente); pode ser o mesmo DSN.

- Se faltar: o Sentry do cliente fica no-op. Erros do painel de assinatura acontecem e ninguém fica sabendo.

- 💡 O host do Sentry já está liberado no connect-src da CSP.

### HEALTH_DETAIL_TOKEN 🔐

- Função: libera o detalhe do /api/health via ?detail=<token>.

- Se faltar: o endpoint devolve só { status } — binário, anti-reconhecimento. Você perde o painel de conferência de segredos e o failsafe da limpeza de retenção (capítulo 21).

- Mínimo: 16 caracteres. Gere com openssl rand -hex 32.

- Pode trocar depois? Sim, sem consequência.

### SESSION_CACHE_TTL_SECONDS

- Função: TTL do cache de sessão na borda, que evita consultar o D1 em toda requisição autenticada.

- Default: 60 s. Faixa: 0 a 300 (valores fora são truncados).

- Se faltar: vale o default de 60 s — é uma escolha razoável.

- Trade-off: o valor é a janela em que um logout, uma desativação de usuário ou uma troca de papel ainda podem valer em outro data center. 0 desliga o cache (revogação imediata, mais consultas ao D1).

- 💡 Quem muta nunca usa o cache: o TTL é zerado para POST/PUT/PATCH/DELETE. O atraso vale só para leitura.

## 19. Catálogo H — integração com a planilha Google

Opcional, mas é assim que o cadastro de servidores costuma ser alimentado.

### GISE_BASE_EQUIPE_WEBHOOK_URL

- Função: URL do Web App do Apps Script que grava a aba Base_Equipe quando uma escala extra é finalizada.

- Formato: https://script.google.com/macros/s/AKfy.../exec.

- ⚠️ Não use a URL da planilha (docs.google.com/spreadsheets/...) nem a do portal (*.pages.dev): o POST iria para o site e voltaria como redirecionamento para /login.

- Se faltar: o envio automático e o botão "Enviar para a planilha" respondem erro de configuração. A finalização da escala não é desfeita.

### GISE_BASE_EQUIPE_SECRET 🔐

- Função: segredo compartilhado com ScriptProperties.BASE_EQUIPE_SECRET na planilha.

- Precisa ser o mesmo valor dos dois lados.

- Se faltar: a integração não autentica.

### Passo a passo da planilha

- Na planilha: Extensões → Apps Script, cole o conteúdo de scripts/GoogleAppsScript_Sync.gs.

- Recarregue a planilha — surge o menu "🚀 Sincronização D1".

- Menu → "⚙️ Configurar tokens" → cole o SYNC_TOKEN (e o RESET_TOKEN, se for usar o reset).

- Menu → "Secret Base_Equipe (portal)" → cole o mesmo valor de GISE_BASE_EQUIPE_SECRET.

- Se o script não estiver vinculado ao arquivo, menu → "ID planilha Base_Equipe (portal)" → cole o ID da URL da planilha.

- Implante como Web App ("executar como: Eu") e copie a URL /exec para GISE_BASE_EQUIPE_WEBHOOK_URL.

- Confirme que a aba Base_Equipe existe, com as colunas A–J do modelo documentado no .gs.

💡 Abrir a URL /exec no navegador pode mostrar "Script function not found: doGet" — é esperado: o portal usa POST.

⚠️ Depois de alterar o .gs, implante uma nova versão. E lembre: republicar a Web App é o que faz o emissor passar a mandar os headers de anti-replay — pré-requisito para ligar WEBHOOK_REPLAY_ENFORCE=1.

## 20. Tabela-resumo de todas as variáveis

Ordem: obrigatoriedade decrescente. "Cofre" marca o que você não consegue recuperar depois.

| Variável | Obrigatória? | Cofre | Se faltar |
| --- | --- | --- | --- |
| SYNC_TOKEN | Sim | 🔐 | Webhooks 401; sincronização e limpeza de retenção param |
| Binding EMAIL ou RESEND_API_KEY | Sim | 🔐 | Ninguém loga (2FA fail-closed) e o primeiro acesso trava |
| RESEND_FROM_EMAIL | Com Resend | — | Cai no default onboarding@resend.dev |
| APP_ORIGIN | Recomendada / obrigatória com passkey | — | Usa a origem da requisição; credencial presa ao host |
| PASSWORD_PEPPER | Recomendada forte | 🔐 | Força bruta offline viável se o banco vazar |
| CPF_ENCRYPTION_KEY | Recomendada forte | 🔐 | CPF gravado em texto puro, em silêncio |
| CPF_INDEX_KEY | Recomendada forte | 🔐 | Login por certificado não acha o titular |
| AUDIT_CHAIN_KEY | Recomendada forte | 🔐 | Trilha de auditoria forjável por quem escreve no banco |
| AUDIT_IP_ENCRYPTION_KEY | Recomendada | 🔐 | Perícia perde o IP completo |
| RATE_LIMIT_IP_SALT | Recomendada | 🔐 | 5 falhas bloqueiam a delegacia inteira (NAT) |
| SUPER_ADMIN_LOGIN/SENHA | Sim, no setup | 🔐 | Não há como criar administradores |
| SUPER_ADMIN_EMAIL | Recomendada forte | — | Login root sem 2FA |
| ADMIN_GERAL_LOGIN/SENHA | Opcional | 🔐 | — (remover após o setup) |
| ADMIN_GERAL_EMAIL | Recomendada | — | Login de bootstrap sem 2FA |
| RESET_TOKEN | Só se usar o reset | 🔐 | Endpoint destrutivo responde 401 (seguro) |
| WEBHOOK_REPLAY_ENFORCE | =1 em produção | — | Requisição capturada pode ser reproduzida |
| WEBHOOK_ALLOW_PAPEL_CHANGES | Vazia em produção | — | (ligada) planilha comprometida promove admins |
| HEALTH_DETAIL_TOKEN | Recomendada | 🔐 | Sem painel de conferência e sem failsafe do cron |
| SESSION_CACHE_TTL_SECONDS | Opcional | — | Default 60 s |
| ICP_BRASIL_TRUST_STORE_REQUIRED | =1 em produção | — | Cert autoassinado passa como "ICP-Brasil" |
| TSA_URL | Recomendada | — | Só signingTime do servidor, sem oponibilidade |
| TSA_USERNAME / TSA_PASSWORD | Se a ACT exigir | 🔐 | Carimbo falha |
| EXIGIR_TSA_QUALIFICADA | Recomendada com ACT | — | Carimbo não-ICP só rebaixa o rótulo |
| SELO_INSTITUCIONAL_PEM | Sim, se usar avançada | 🔐 | PDF sem selo (rodapé honesto) |
| EMBED_PADES_LT_DSS | Vazia | — | (ligada) Adobe marca a assinatura como inválida |
| PA_AD_RB_HASH_HEX | Não | — | Valor oficial já embutido no código |
| SENTRY_DSN | Recomendada forte | — | 5xx do servidor perdidos |
| SENTRY_ENVIRONMENT / SENTRY_TRACES_SAMPLE_RATE | Opcionais | — | Defaults production / 0.1 |
| PUBLIC_SENTRY_DSN / PUBLIC_SENTRY_ENVIRONMENT | Recomendadas | — | Erros de JS do cliente perdidos |
| CLOUDFLARE_API_TOKEN / CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID | Se usar e-mail por API | 🔐 (token) | Caminho REST de e-mail indisponível |
| GISE_BASE_EQUIPE_WEBHOOK_URL | Se usar a planilha | — | Envio da Base_Equipe falha |
| GISE_BASE_EQUIPE_SECRET | Se usar a planilha | 🔐 | Integração não autentica |

## 21. Conferindo o que realmente pegou

Depois de configurar tudo e fazer um deploy, não confie no painel — pergunte ao sistema.

curl -s "https://<seu-dominio>/api/health" | jq

# → { "status": "ok" }   (público, binário, de propósito)

curl -s "https://<seu-dominio>/api/health?detail=<HEALTH_DETAIL_TOKEN>" | jq

A resposta detalhada tem esta forma:

{

"status": "healthy",

"checks": {

"database": "ok",

"r2": "ok",

"limpezaRetencao": "ok",

"cpfCifrado": "ok",

"cpfIndice": "ok",

"senhaPepper": "ok",

"auditCadeia": "ok",

"auditIp": "ok",

"rateLimitIpSalt": "ok"

},

"retencao": { "ultimaExecucao": "...", "horasDesdeUltima": 3.1, "atrasada": false },

"protecoesAusentes": []

}

| Campo | O que diz |
| --- | --- |
| status | healthy ou degraded — atenção: só a resposta pública usa ok/down |
| checks.database / checks.r2 | Os bindings respondem? |
| checks.limpezaRetencao | ok ou stale (cron atrasado) |
| Os seis segredos dentro de checks | ok ou ausente — nunca o valor |
| retencao | Quando a limpeza rodou e se está atrasada |
| protecoesAusentes | A lista dos segredos que faltam. Vazia é o alvo |

💡 Note que status fica degraded quando há proteção ausente ou o cron está atrasado, mesmo com D1 e R2 saudáveis. Isso é intencional: proteção desligada é degradação.

✅ O critério de aprovação da implantação é este endpoint com `protecoesAusentes` vazio. É a única forma de saber, de fora, que a cifragem em repouso e a cadeia de auditoria estão realmente ligadas.

E uma conferência que só existe dentro do sistema: entre como Super Admin em /auditoria → Verificar integridade. O resultado tem de dizer `HMAC-SHA256`. Se disser SHA-256 puro, o AUDIT_CHAIN_KEY não pegou; se disser misto, a chave entrou depois de o log já existir — as linhas anteriores seguem forjáveis.

# Parte III — GitHub Actions

## 22. Os quatro workflows

| Workflow | Quando roda | O que faz | Se não configurar |
| --- | --- | --- | --- |
| deploy.yml | Push/PR em main e staging | Testes, guards, migrações e deploy | Não há deploy |
| cleanup-retencao.yml | Diário, 04:17 UTC | Chama a limpeza de retenção (LGPD) | Tabelas crescem em silêncio e consomem cota do D1 |
| backup-d1.yml | Diário, 05:43 UTC | Exporta, cifra e guarda o dump do banco no R2 | Sem backup lógico — só o Time Travel de ~30 dias |
| update-icp-brasil-trust-store.yml | Mensal, dia 1 | Atualiza a cadeia da ITI e abre PR | O trust store envelhece; certificado novo da ITI não valida |

💡 Os horários são "quebrados" de propósito, para fugir do pico de agendamentos do GitHub em :00.

⚠️ O Cloudflare Pages não tem cron. Se você desabilitar o Actions (repositório arquivado, limite de minutos, workflow desligado à mão), a limpeza e o backup param — e nada na aplicação avisa. O capítulo 26 mostra como monitorar isso.

## 23. Onde ficam os segredos do GitHub

Caminho: repositório → Settings → Secrets and variables → Actions.

Ali existem três coisas diferentes, e confundi-las é a origem de metade dos problemas:

| Tipo | Aba | Visível? | Use para |
| --- | --- | --- | --- |
| Repository secret | Secrets → Repository secrets | Não (mascarado no log) | Segredos usados por qualquer workflow |
| Environment secret | Secrets → Environment secrets | Não | Segredos de um ambiente só (production, staging) |
| Variable | Variables | Sim, aparece no log | Valores não sensíveis |

Regras práticas deste projeto:

- Tudo que esta apostila lista como secret vai em Repository secrets (é o que os workflows esperam: ${{ secrets.X }} resolve tanto repository quanto environment secret).

- Se você quiser tokens diferentes para produção e staging, mova CLOUDFLARE_API_TOKEN para Environment secrets dos ambientes correspondentes. O deploy.yml já declara environment: production e environment: staging nos jobs de deploy, então a resolução funciona sem alterar o workflow.

- ⚠️ O Actions mascara segredos no log, mas o mascaramento é por correspondência de texto. Um segredo interpolado dentro de um script grande pode escapar do mascaramento se for quebrado ou transformado. Por isso os workflows deste projeto passam segredos por env: em vez de interpolar no corpo do script — mantenha esse padrão ao editar.

## 24. Environments: o portão de produção

Caminho: Settings → Environments.

Crie dois: production e staging. Eles já são referenciados pelos jobs de deploy — se não existirem, o GitHub os cria na primeira execução, mas criá-los antes permite configurar proteção.

O que vale a pena ligar em production:

| Proteção | Efeito |
| --- | --- |
| Required reviewers | O job de deploy espera aprovação humana antes de publicar. Vira o "botão de deploy" |
| Wait timer | Atraso antes de publicar — janela para cancelar |
| Deployment branches | Só main pode publicar em production |

💡 Como o deploy roda migração de banco antes do pages deploy, um required reviewer em production é também um portão sobre a migração — que é a operação verdadeiramente irreversível.

## 25. deploy.yml — o pipeline principal

### 25.1 Secrets necessários

| Secret | Valor | Se faltar |
| --- | --- | --- |
| CLOUDFLARE_API_TOKEN | O token de deploy do capítulo 9.1 | O deploy falha com 403 (ou a migração falha antes, se faltar a permissão de D1) |
| CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID | O ID do capítulo 5 | Wrangler não resolve a conta |

São só esses dois. Todo o resto do pipeline (testes, E2E, guards) roda sem segredo nenhum — a suíte E2E gera o próprio .dev.vars com um token de teste.

### 25.2 O que o pipeline faz, na ordem

O job test roda em todo push e em todo PR para main/staging:

| # | Passo | Falha significa |
| --- | --- | --- |
| 1 | npm ci + svelte-kit sync | Dependência quebrada |
| 2 | npm run lint:ci (--max-warnings 0) | Warning novo de ESLint |
| 3 | format:check e format:check:e2e | Rode npm run format / format:e2e |
| 4 | npm run knip | Código ou export morto |
| 5 | svelte-check --threshold error | Erro de tipo |
| 6 | vitest run --coverage | Teste unitário quebrado |
| 7 | npm run build | Build quebrado |
| 8 | Guard — convenção de testes | *.test.ts fora de __tests__/ |
| 9 | Guard — padrão de erros de API | return json({ error numa rota |
| 10 | Guard — permissão de documento assinado | Rota crítica sem o helper de permissão |
| 11–14 | guard:autorizacao, guard:duplicacao, guard:achados, guard:entrada | Violação de padrão do projeto |
| 15 | docs:guard | Arquivo novo em lib/db sem documentação |
| 16 | Migrações D1 locais + Playwright | E2E quebrado |

Os jobs deploy-staging e deploy-production rodam só em push (nunca em PR), cada um na sua branch, e fazem: npm ci → npm run build → migração do D1 do ambiente → wrangler pages deploy.

### 25.3 Proteção de branch

Caminho: Settings → Branches → Add branch ruleset (ou Add rule, em interfaces mais antigas).

Configure para main:

- ✅ Require a pull request before merging

- ✅ Require status checks to pass → selecione o check `test`

- ✅ Require branches to be up to date before merging

- ✅ Do not allow bypassing the above settings (inclusive para administradores)

Se faltar: um push direto em main publica em produção sem passar por revisão. O pipeline ainda roda os testes — mas o deploy não espera por eles em jobs paralelos de outras execuções, e nada impede o merge de um PR vermelho.

### 25.4 Duas decisões do workflow que você não deve "otimizar"

⚠️ `cancel-in-progress` só vale em pull request, nunca em push. Em main, dois merges seguidos ficariam no mesmo grupo de concorrência e o segundo cancelaria o primeiro — que é justamente o que roda a migração de produção. O migrate.ts grava em _migrations_aplicadas depois do d1 execute: morrer nessa janela deixa a migração aplicada e não registrada, o que a faz rodar de novo no próximo deploy.

⚠️ Não passe o diretório de build como artefato entre jobs para "economizar" o segundo build. Já foi tentado e quebrou o deploy de produção: a saída do adapter não é autocontida — ela importa arquivos de fora do diretório publicado, incluindo um temporário do próprio adapter.

## 26. cleanup-retencao.yml — a limpeza da LGPD

### 26.1 Secrets

| Secret | Valor | Detalhe crítico |
| --- | --- | --- |
| APP_BASE_URL | URL pública de produção, sem barra final | Ex.: https://escalas.suainstituicao.gov.br |
| SYNC_TOKEN | O mesmo valor já configurado no Cloudflare Pages (Production) | Não gere um novo aqui |

⚠️ SYNC_TOKEN aqui não é um token novo — o aplicativo compara com o dele. Gerar outro é a forma mais comum de tomar 401.

⚠️ Uma barra final no APP_BASE_URL viraria //api/webhook/.... O workflow remove a barra por precaução, mas não conte com isso em outros lugares.

### 26.2 Por que ele pode dar 401 mesmo com os secrets certos

O workflow envia X-Webhook-Timestamp e X-Webhook-Nonce em toda chamada porque `WEBHOOK_REPLAY_ENFORCE=1` está ligado em produção — sem os dois headers, o endpoint recusa mesmo com o token correto. Configurar os secrets não basta por si só; é o par de headers que completa a autenticação.

Detalhe elegante do desenho: o nonce é novo a cada tentativa, e é por isso que a retentativa é um laço explícito em vez de curl --retry. Reenviar o mesmo nonce voltaria como 401 de replay, o que apontaria "token errado" quando o problema foi uma indisponibilidade passageira.

O próprio workflow, ao receber 401, imprime as três causas prováveis:

- SYNC_TOKEN do GitHub diferente do configurado no Cloudflare (Production);

- APP_BASE_URL apontando para um deployment de preview, que tem outro secret;

- o token tem menos de 32 caracteres (recusa fail-closed).

### 26.3 O failsafe: monitore o atraso

Se o cron parar, nada quebra imediatamente — as tabelas apenas crescem. Para flagrar:

curl -s "https://<seu-dominio>/api/health?detail=<HEALTH_DETAIL_TOKEN>" | jq .retencao

# { "ultimaExecucao": "...", "horasDesdeUltima": 73.2, "atrasada": true }

✅ Aponte um monitor externo (UptimeRobot, Better Stack, o que a instituição já usar) para essa URL e alerte quando retencao.atrasada for true ou status for degraded. A tolerância padrão é 48 h (o cron roda a cada 24 h). A liveness pública não muda por causa do atraso — continua 200 ok.

### 26.4 O número que você monitora depois

A resposta do webhook traz pendenciasRestantes — eventos de auditoria que a cadeia recusou. Zero é o normal. Crescendo entre execuções, há evento que nunca vai entrar sozinho:

SELECT acao, entidade, motivo, tentativas, created_at

FROM audit_pendencias ORDER BY tentativas DESC, created_at;

Um tentativas alto com o mesmo motivo é defeito, não ruído — a trilha está incompleta até alguém agir.

## 27. backup-d1.yml — o backup cifrado

### 27.1 O que ele faz

wrangler d1 export → conferência de sanidade (piso de tamanho e presença de tabelas-chave: um dump vazio falha o job em vez de subir silencioso) → gzip → cifra com `age` → grava no bucket privado escalas-backups:

- d1/diario/backup-d1-AAAA-MM-DD.sql.gz.age — um por dia;

- d1/mensal/backup-d1-AAAA-MM.sql.gz.age — snapshot do dia 1º.

O dump contém dado pessoal em claro (nome, e-mail, telefone de milhares de servidores), por isso é cifrado antes de sair do runner e nunca é anexado como artefato do Actions.

### 27.2 Setup, na ordem

1. Gerar o par de chaves `age`:

age-keygen -o backup-key.txt

# Public key: age1qz...

🔐 O arquivo backup-key.txt contém a chave privada — guarde em cofre offline. A linha # public key: age1... é o valor do secret.

⚠️ Sem a chave privada, os backups são ilegíveis. Trate-a com o mesmo cuidado do PASSWORD_PEPPER.

2. Criar o bucket e configurar retenção (capítulo 7).

3. Criar o token dedicado (capítulo 9.2).

4. Cadastrar os secrets:

| Secret | Valor |
| --- | --- |
| CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID | O mesmo do deploy (já deve existir) |
| CLOUDFLARE_BACKUP_API_TOKEN | O token dedicado |
| BACKUP_AGE_PUBLIC_KEY | A chave pública age1... |

O workflow valida os três no primeiro passo e falha com mensagem explícita se algum faltar.

5. Disparar manualmente: aba Actions → Backup D1 → Run workflow. Confirme que o objeto apareceu no bucket.

### 27.3 Teste de restauração (não pule)

# 1. Baixar

npx wrangler r2 object get escalas-backups/d1/diario/backup-d1-AAAA-MM-DD.sql.gz.age \

--file=backup.sql.gz.age --remote

# 2. Decifrar e descomprimir (exige a chave privada, fora do CI)

age -d -i backup-key.txt backup.sql.gz.age | gunzip > backup.sql

# 3. Aplicar num banco DESCARTÁVEL — nunca por cima de produção

npx wrangler d1 execute <db-descartavel> --remote --file=backup.sql

Backup que nunca foi restaurado não é backup. Faça o teste depois do setup e repita periodicamente.

### 27.4 O outro mecanismo: Time Travel

O D1 tem recuperação para qualquer ponto dos últimos ~30 dias, sem backup manual:

npx wrangler d1 time-travel info escalas-db --remote

npx wrangler d1 time-travel restore escalas-db --remote --timestamp="2026-06-05T12:00:00Z"

⚠️ O Time Travel substitui o estado atual. Faça um export antes de restaurar, ou você perde tudo que foi gravado depois do ponto escolhido.

## 28. update-icp-brasil-trust-store.yml — a cadeia da ITI

### 28.1 O que ele faz

Roda todo dia 1º às 06:00 UTC: executa o update-trust-store.sh, compara os PEMs ignorando a linha de carimbo de data (senão abriria PR todo mês sem mudança real) e, havendo diferença, abre um PR com o diff — que um humano revisa e mergeia.

### 28.2 Permissões

O workflow declara contents: write e pull-requests: write. Para que ele consiga abrir PR, confirme em Settings → Actions → General → Workflow permissions:

- Read and write permissions habilitado, ou as permissões declaradas no workflow respeitadas pela política da organização;

- ✅ Allow GitHub Actions to create and approve pull requests marcado.

Se faltar: o job roda, detecta a mudança e falha ao abrir o PR — e a cadeia nunca é atualizada.

### 28.3 Notificação por e-mail (opcional)

| Secret | Valor |
| --- | --- |
| GMAIL_USER | Conta Gmail usada como remetente SMTP |
| GMAIL_APP_PASSWORD | App Password do Gmail (não a senha da conta) |
| ICP_TRUST_NOTIFY_TO | Destinatário(s); vários separados por vírgula |

O passo tem continue-on-error: true, então a ausência dos secrets não quebra o workflow — o PR é aberto de qualquer forma; só a notificação falha.

⚠️ Um comentário no arquivo menciona uma variável vars.NOTIFY que não existe na condição real do passo. Não perca tempo procurando: o que controla é o continue-on-error mais a condição de ter havido mudança e PR aberto.

Por que a notificação importa: o PR pode ficar parado na aba Pull Requests por dias. A ITI eventualmente publica uma cadeia nova, com certificado que só vai validar depois do merge — e o sintoma, no sistema, é assinatura qualificada legítima sendo recusada.

## 29. Dependabot

Já configurado em .github/dependabot.yml. Ele abre PRs:

- semanalmente (segundas, 06:00 BRT) para dependências npm;

- mensalmente para actions do GitHub;

- imediatamente para qualquer vulnerabilidade publicada.

Para habilitar os alertas: Settings → Code security and analysis → ligue Dependabot alerts e Dependabot security updates.

⚠️ *Três dependências têm upgrade major ignorado de propósito — `node-forge`, `pdf-lib` e `@signpdf/`. Todas estão no caminho da assinatura digital: uma mudança de comportamento pode alterar a validação da cadeia ICP-Brasil ou quebrar PDFs já assinados. Upgrade major dessas três é feito à mão, depois de testar o fluxo de assinatura ponta a ponta em staging.

Prazo de resposta sugerido pelo runbook: vulnerabilidade critical em 24 h, demais em 7 dias.

## 30. Tabela-resumo dos secrets do GitHub

| Secret | Workflow | Obrigatório? | Se faltar |
| --- | --- | --- | --- |
| CLOUDFLARE_API_TOKEN | deploy.yml | Sim | Sem deploy e sem migração |
| CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID | deploy.yml, backup-d1.yml | Sim | Wrangler não resolve a conta |
| APP_BASE_URL | cleanup-retencao.yml | Sim (para a LGPD) | O workflow falha com mensagem explícita |
| SYNC_TOKEN | cleanup-retencao.yml | Sim (para a LGPD) | 401 — e as tabelas de retenção crescem |
| CLOUDFLARE_BACKUP_API_TOKEN | backup-d1.yml | Sim (para backup) | Sem backup lógico |
| BACKUP_AGE_PUBLIC_KEY | backup-d1.yml | Sim (para backup) | Sem backup lógico |
| GMAIL_USER | update-icp-...yml | Não | Sem notificação (o PR ainda abre) |
| GMAIL_APP_PASSWORD | update-icp-...yml | Não | Idem |
| ICP_TRUST_NOTIFY_TO | update-icp-...yml | Não | Idem |

💡 Nenhum outro secret é necessário. Em particular, o job de testes não precisa de segredo nenhum — a suíte E2E monta o próprio ambiente.

# Parte IV — Primeiro deploy e go-live

## 31. Preparar o repositório

### 31.1 Obter o código

git clone <url-do-repositorio> escalas

cd escalas

npm ci

### 31.2 Conferir o que precisa ser seu

| Item | Onde | O que fazer |
| --- | --- | --- |
| database_id de produção | wrangler.toml | Trocar pelo ID do seu escalas-db |
| database_id de staging | wrangler.toml ([[env.preview.d1_databases]]) | Trocar pelo do seu escalas-db-staging |
| Nome do projeto Pages | deploy.yml (--project-name=escalas) | Manter escalas (ou trocar nos dois jobs) |
| Trust store ICP-Brasil | src/lib/server/assinatura/icp-brasil/*.pem | Conferir se está populado (capítulo 17.1) |
| Remetente do e-mail Cloudflare | src/lib/server/email.ts (CF_FROM) | Ajustar se o domínio for outro |

Commite e faça push dessas alterações antes do primeiro deploy.

### 31.3 Validar localmente (recomendado)

cp .env.example .dev.vars     # preencha SYNC_TOKEN e RESET_TOKEN, no mínimo

npm run db:migrate            # cria o banco local

npm run dev                   # http://localhost:5173

Rodar local uma vez economiza um ciclo de CI: erros de configuração de arquivo aparecem aqui.

## 32. Migrações do banco

### 32.1 As três formas

npm run db:migrate                 # LOCAL

npm run db:migrate:staging         # STAGING (banco dedicado)

npm run db:migrate:prod -- --yes   # PRODUÇÃO (o --yes é obrigatório)

O runner (scripts/migrate.ts) é incremental: lê a tabela de controle _migrations_aplicadas e executa só o que falta. Rodar de novo é barato e idempotente — é por isso que o CI o executa em todo deploy.

⚠️ Só a produção remota exige --yes. Staging tem banco próprio, e local é descartável. A salvaguarda existe porque db:migrate:staging e db:migrate:prod diferem por um Tab no autocompletar.

### 32.2 O caso especial: banco que já está migrado

Se você está adotando este controle num banco que já tem o schema aplicado por outro caminho:

npm run db:migrate:prod -- --yes --baseline

Isso marca todas as migrações atuais como aplicadas sem executá-las. Use uma única vez. Depois disso, só as novas rodam.

### 32.3 O que algumas migrações SEMEIAM

Nem toda migração só cria tabela. Vale saber o que esperar:

| Migração | O que ela grava |
| --- | --- |
| 0048 | Cria a operação GISE e faz backfill de todas as escalas existentes para ela |
| 0050 | Insere a OPERAÇÃO CRAJUBAR, copia os formulários do GISE e cria cinco indicadores |
| 0051 | Acrescenta configuração por operação — tudo nasce NULL ("herda o padrão"), nenhum PDF muda |
| 0052 | Converte um indicador da CRAJUBAR para meta de cobertura (muda as chaves de resposta) |
| 0072 | Cria a matriz de municípios e distâncias — ~440 KB de dados versionados (184 municípios, 16.836 pares). Executa em menos de um segundo, sem passo manual |
| 0074 | Semeia as três regiões metropolitanas do Ceará |

Num banco novo, tudo isso simplesmente nasce pronto. Num banco em uso, confira depois do deploy que /gise/operacoes mostra as operações e que as escalas antigas exibem o selo correto.

### 32.4 Ordem segura

✅ Sempre staging antes de produção. Migração não tem down automático. Reverter é (a) time-travel restore para o instante anterior, ou (b) escrever uma migração corretiva — preferível para mudanças pequenas.

## 33. O primeiro deploy

### 33.1 Pelo GitHub Actions (recomendado)

- Confirme os secrets do capítulo 30.

- Faça push para staging primeiro. Acompanhe a aba Actions.

- Com o staging verde e testado, abra o PR de staging para main e mergeie.

### 33.2 Manual (fallback)

npm run db:migrate:prod -- --yes

npm ci

npm run build

wrangler pages deploy .svelte-kit/cloudflare --project-name=escalas

⚠️ Sempre migre antes de publicar código novo. As migrações do projeto são retrocompatíveis (expand/contract), então o código antigo convive por instantes com o schema novo — o contrário não é verdade.

### 33.3 Se o deploy falhar

| Erro | Causa provável |
| --- | --- |
| 403 no pages deploy | Token sem Cloudflare Pages — Edit |
| 403 no passo de migração | Token sem D1 — Edit |
| "project not found" | Projeto Pages não criado, ou nome diferente de escalas |
| Erro de binding D1 | database_id não trocado no wrangler.toml |
| Falha no preview, produção ok | database_id do staging ainda é placeholder (é fail-safe proposital) |

## 34. Smoke tests pós-deploy

Faça os seis, na ordem. Levam menos de dez minutos.

1. Liveness

curl -s https://<seu-dominio>/api/health

# {"status":"ok"}

2. Segredos de proteção

curl -s "https://<seu-dominio>/api/health?detail=<HEALTH_DETAIL_TOKEN>" | jq '.protecoesAusentes, .checks'

protecoesAusentes precisa vir vazio ([]). Qualquer nome ali é uma variável faltando — volte à Parte II antes de seguir.

3. Login — entre com a conta de bootstrap (capítulo 35). Se o SUPER_ADMIN_EMAIL estiver configurado, o 2FA precisa chegar. Se o e-mail não chegar, pare aqui: nada mais funciona sem e-mail.

4. Cadeia de auditoria — /auditoria → Verificar integridade → precisa dizer HMAC-SHA256.

5. Um documento ponta a ponta — crie uma escala de teste, gere o PDF, assine e valide em /validar com o código impresso.

6. Logs — confira o painel (Workers & Pages → escalas → Logs) e o Sentry: nenhum erro inesperado.

## 35. As primeiras contas

### 35.1 Entrar como Super Admin

Com SUPER_ADMIN_LOGIN e SUPER_ADMIN_SENHA configurados, entre pela aba Administrador do /login. Se SUPER_ADMIN_EMAIL estiver definido, o 2FA será exigido — como deve ser.

💡 Todo login por bootstrap gera evento de auditoria e um warning no Sentry. Isso é intencional: a conta root não deve ser o login do dia a dia.

### 35.2 A ordem de povoamento

1. Unidades        → /unidades (Super Admin)

2. Policiais       → /policiais/upload (CSV) ou sincronização pela planilha

3. Papéis          → /policiais/[id] — promover admins de seccional/unidade

4. Operações       → /gise/operacoes (Admin Geral)

5. Valores de custo→ /config-custos (Super Admin)

6. Política de assinatura → /conf-ass (Super Admin)

⚠️ Unidade não se exclui, só se desativa — e isso vale desde o primeiro cadastro. O nome da unidade é a chave que amarra lotação, escala e cabeçalho de documento; não existe ação de excluir na interface e o banco recusa o DELETE. Cadastre com o nome oficial, correto, desde o começo.

### 35.3 Quem pode o quê

| Capacidade | Super Admin | Admin Geral |
| --- | --- | --- |
| Promover admins, gerenciar policiais e unidades | ✅ | ❌ |
| Configurar política de assinatura | ✅ | ❌ |
| Consoles de auditoria | ✅ | ❌ |
| Baixar o forense pelo portal /validar | ✅ | ❌ |
| Operar escalas, GISE, LGPD em todas as unidades | ✅ | ✅ |
| Decidir solicitações de cadastro e atos de RH | ✅ | ✅ |

Os administradores de banco nascem só dos bootstraps por env. Os administradores operacionais (seccional/unidade) são policiais promovidos, e só o Super Admin promove.

### 35.4 Desligue o bootstrap do Admin Geral

Depois que o Admin Geral tiver e-mail configurado, o login por env é bloqueado automaticamente (o sistema registra um erro explícito no log pedindo a remoção). ✅ Remova ADMIN_GERAL_LOGIN e ADMIN_GERAL_SENHA do ambiente.

O SUPER_ADMIN_* permanece — é o break-glass, e não deve ser removido. Mantenha-o lacrado: senha em hash pbkdf2v2 e SUPER_ADMIN_EMAIL definido.

## 36. Configuração inicial do sistema

### 36.1 Política de assinatura (/conf-ass, Super Admin)

| Flag | O que faz | Cuidado |
| --- | --- | --- |
| exigir_foto_assinatura | Selfie com prova de vivacidade | Sem câmera, o servidor não assina em tela |
| exigir_gps_assinatura | Coordenada no ato | Aceita ausência declarada, com motivo de lista fechada |
| exigir_codigo_email_assinatura | 2FA no ato de assinar | Depende do e-mail funcionando |
| restringir_smartphone | Recusa assinatura avançada em desktop | Aplicada no servidor, não só na tela |
| exigir_passkey_assinatura | Exige chave WebAuthn do celular | Ver abaixo |

⚠️ Antes de ligar `exigir_passkey_assinatura`:

- APP_ORIGIN definida e igual ao domínio final — a credencial fica presa ao domínio.

- Adesão medida: quem não registrou a chave em `/perfil` não assina (o fluxo antigo passa a responder 403, de propósito — reforço contornável não é reforço).

- Aparelhos: iOS 16+ ou Android 9+, com bloqueio de tela configurado.

💡 As flags são cacheadas por 5 minutos em todos os pontos de presença; ao alterar, o sistema invalida o cache automaticamente. Confirme que a mudança reflete em ≤ 5 min.

### 36.2 Valores de custo (/config-custos, Super Admin)

⚠️ A tabela de valores precisa existir ANTES do primeiro plano operacional. A tabela nasce vazia e o módulo não recusa por isso: o plano é criado, o editor abre — e o Anexo II do PDF sai zerado.

Preencha: hora extra por faixa de cargo/classe (DPC 1ª/2ª, DPC 3ª/especial, OIP A/B, OIP C/D), as duas diárias e a distância mínima para diária (padrão 100 km).

A tabela é append-only e versionada: cada gravação é uma versão nova, e cada plano guarda a versão que usou. Reajuste posterior não reescreve documento já emitido.

### 36.3 Modelos de reconhecimento facial

Os arquivos do face-api estão versionados em static/face-api/ e são servidos pela própria CDN do Pages. Nada a configurar.

💡 Ao atualizar a biblioteca @vladmandic/face-api, copie os arquivos novos do node_modules para static/face-api/ no mesmo PR — senão a versão da lib em runtime fica dessincronizada do modelo servido.

## 37. Go-live: o reset de senhas

Este é o passo irreversível. Leia inteiro antes de executar.

### 37.1 Pré-requisitos absolutos

- E-mail funcionando em produção, testado de ponta a ponta.

- Uma conta de teste já validada no ciclo completo: primeiro acesso → senha → verificação de e-mail → 2FA → login → logout → login de novo.

- Comunicação pronta para os servidores explicando como fazer o primeiro acesso.

### 37.2 O comando

CONFIRMO_PRODUCAO=escalas-db \

npm run users:clear-passwords-non-admins:prod -- --yes

Ele zera a senha e marca primeiro_acesso = 1 para todos os policiais, preservando os administradores.

⚠️ Duas confirmações, e não é excesso de zelo. O --yes não vem embutido no npm run, e contra produção a variável CONFIRMO_PRODUCAO precisa conter o nome do banco. O comando local e o de produção diferem por um sufixo :prod, e este não tem desfazer: o UPDATE sobrescreve o updated_at de todo mundo — depois nem se distingue quem já estava sem senha de quem o comando atingiu.

### 37.3 Contas em formato de hash antigo

Hashes anteriores ao PBKDF2 (SHA-256 sem salt) não são mais aceitos. Contas nesse estado não autenticam por senha e precisam passar pelo reset acima.

## 38. Checklist de go-live

Imprima e marque.

Infraestrutura

- [ ] D1 de produção e staging criados, database_id trocados no wrangler.toml

- [ ] R2 escalas-docs, escalas-docs-staging e escalas-backups criados

- [ ] Nenhum bucket com acesso público

- [ ] Lifecycle e retention lock no bucket de backup

- [ ] Projeto Pages escalas criado como Direct Upload (não conectado ao Git)

- [ ] Domínio próprio ativo com TLS

Variáveis (Production e Preview)

- [ ] SYNC_TOKEN (≥ 32 caracteres)

- [ ] RESET_TOKEN diferente do SYNC_TOKEN (ou vazio, desabilitando o reset)

- [ ] E-mail: binding EMAIL ou RESEND_API_KEY + RESEND_FROM_EMAIL

- [ ] PASSWORD_PEPPER definido e no cofre

- [ ] CPF_ENCRYPTION_KEY e CPF_INDEX_KEY (distintas entre si)

- [ ] AUDIT_CHAIN_KEY e AUDIT_IP_ENCRYPTION_KEY

- [ ] RATE_LIMIT_IP_SALT

- [ ] APP_ORIGIN no domínio canônico

- [ ] HEALTH_DETAIL_TOKEN

- [ ] SUPER_ADMIN_EMAIL e ADMIN_GERAL_EMAIL definidos (2FA no bootstrap)

- [ ] Senhas de bootstrap em hash pbkdf2v2:, não em texto

- [ ] WEBHOOK_REPLAY_ENFORCE=1

- [ ] WEBHOOK_ALLOW_PAPEL_CHANGES vazia

- [ ] EMBED_PADES_LT_DSS vazia

- [ ] ICP_BRASIL_TRUST_STORE_REQUIRED=1 (com os PEMs populados)

- [ ] TSA_URL apontando para ACT credenciada, se for exigir carimbo qualificado

- [ ] EXIGIR_TSA_QUALIFICADA=1 somente depois de trocar a TSA_URL

- [ ] SELO_INSTITUCIONAL_PEM (se usar assinatura avançada)

- [ ] SENTRY_DSN e PUBLIC_SENTRY_DSN

GitHub

- [ ] CLOUDFLARE_API_TOKEN e CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID

- [ ] APP_BASE_URL (produção, sem barra final) e SYNC_TOKEN (mesmo valor do Cloudflare)

- [ ] CLOUDFLARE_BACKUP_API_TOKEN e BACKUP_AGE_PUBLIC_KEY

- [ ] Environments production e staging criados, com proteção em production

- [ ] Proteção de branch em main exigindo o check test

- [ ] Dependabot alerts ligados

- [ ] Backup disparado manualmente e restaurado num banco descartável

Aplicação

- [ ] Migrações aplicadas em staging e produção

- [ ] /api/health?detail= com protecoesAusentes vazio

- [ ] /auditoria → integridade em HMAC-SHA256

- [ ] Login real validado (login → logout → login de novo)

- [ ] Um documento assinado e validado em /validar

- [ ] Unidades e policiais cadastrados

- [ ] Valores de custo preenchidos em /config-custos

- [ ] Política de assinatura definida em /conf-ass

- [ ] Monitor externo apontado para retencao.atrasada

- [ ] Reset de senhas executado e comunicado

# Parte V — Operação

## 39. A rotina

### Diária (automática, você só confere)

| Hora (UTC) | O quê | Onde conferir |
| --- | --- | --- |
| 04:17 | Limpeza de retenção (LGPD) | Aba Actions; retencao.atrasada no health |
| 05:43 | Backup cifrado do D1 | Aba Actions; objeto novo no bucket |

### Semanal

- Revisar os PRs do Dependabot (mergeie só com o CI verde).

- Olhar o Sentry: erros novos, e especialmente qualquer [CADES][CONFIG].

- Conferir pendenciasRestantes da limpeza — zero é o normal.

### Mensal

- Revisar e mergeiar o PR do trust store ICP-Brasil, se houver.

- Conferir o crescimento do D1 e do R2 contra a cota.

### Trimestral

- Teste de restauração do backup num banco descartável.

- Revisar quem tem papel administrativo (/policiais) e quem tem acesso ao painel Cloudflare e ao repositório.

- Conferir que os segredos do cofre continuam legíveis e conferem com o ambiente.

## 40. Rollback

| O que deu errado | Como reverter |
| --- | --- |
| Código | Painel → Pages → Deployments → no último deployment bom, Rollback to this deployment. Instantâneo, sem rebuild, não afeta D1/R2 |
| Migração | wrangler d1 time-travel restore para o instante anterior, ou uma migração corretiva nova (preferível para mudanças pequenas) |
| Dados apagados | Time Travel (~30 dias) ou o backup diário cifrado |
| Documento assinado perdido no R2 | Não há PITR nativo no R2. O arquivo_hash no D1 permite detectar objetos ausentes; a recuperação depende de versionamento/lock configurados no bucket |

⚠️ Antes de qualquer time-travel restore, faça um export. O restore substitui o estado atual: tudo que foi gravado depois do ponto escolhido se perde.

💡 Cópias de conferência (conferencia/<hash>.pdf) são regeneráveis — perdê-las é inócuo. O que não se recupera é o blob assinado.

## 41. Rotação de segredos

### 41.1 O que NUNCA se rotaciona

| Segredo | Por quê |
| --- | --- |
| PASSWORD_PEPPER | Invalida todos os hashes v3 — a base inteira redefine senha |
| CPF_ENCRYPTION_KEY | Os CPFs cifrados viram lixo |
| CPF_INDEX_KEY | O índice cego para de casar |
| AUDIT_CHAIN_KEY | As linhas antigas da trilha ficam inverificáveis |
| SELO_INSTITUCIONAL_PEM | Muda a identidade do selo (e você nunca regenera a mesma chave) |

Se a rotação for inevitável (comprometimento), ela deixa de ser troca de variável e vira projeto: plano de migração de dado, janela de manutenção e comunicação.

### 41.2 O que se rotaciona, com cuidado

| Segredo | Onde trocar junto |
| --- | --- |
| SYNC_TOKEN | Cloudflare (Production) + secret do GitHub + Apps Script da planilha |
| RESET_TOKEN | Cloudflare + Apps Script |
| GISE_BASE_EQUIPE_SECRET | Cloudflare + Script Properties da planilha |
| CLOUDFLARE_API_TOKEN | Painel Cloudflare + secret do GitHub |

⚠️ O cron de limpeza é o primeiro a quebrar quando só um lado do SYNC_TOKEN é atualizado — e quebra em silêncio até alguém abrir a aba Actions. É para isso que serve o monitor de retencao.atrasada.

### 41.3 O que se rotaciona sem drama

RATE_LIMIT_IP_SALT (só reseta as janelas de rate-limit em andamento), HEALTH_DETAIL_TOKEN, RESEND_API_KEY, SENTRY_DSN, TSA_PASSWORD.

## 42. Solução de problemas por sintoma

### Ninguém consegue logar

| Sintoma | Causa provável | Verificação |
| --- | --- | --- |
| Código 2FA não chega | E-mail não configurado ou remetente inválido | Logs do Worker: [email/cloudflare] e a resposta do Resend |
| Envio pela Cloudflare falha sempre | Domínio do CF_FROM não é seu | src/lib/server/email.ts, constante CF_FROM |
| Login com senha correta é recusado | Hash v3 com pepper trocado/ausente | /api/health?detail= → checks.senhaPepper |
| "Muitas tentativas" para a unidade inteira | RATE_LIMIT_IP_SALT ausente (bloqueio por /24) | checks.rateLimitIpSalt |
| Sessão cai logo após entrar | Relógio fora de sincronia (o D1 usa UTC) | NTP da máquina que consulta |

💡 A sessão dura 1 hora de inatividade, com renovação a cada ação real. Quem deixa a aba aberta e volta depois de uma hora encontra o login — é o controle funcionando; vale avisar a corporação.

### Assinatura falhando

| Sintoma | Causa provável |
| --- | --- |
| HTTP 422 em toda assinatura qualificada | EXIGIR_TSA_QUALIFICADA=1 com TSA_URL não-ICP (a DigiCert do default). Procure [CADES][CONFIG] no log |
| "Cadeia indisponível" | Trust store vazio; popule os PEMs |
| Assinatura aceita, rótulo fraco | TSA_URL não é ACT credenciada — carimbo vira tsa_externa |
| Passkey não funciona depois de trocar o domínio | Credencial presa ao domínio antigo (APP_ORIGIN). Não tem conserto: exige recadastro |
| Adobe marca assinatura como inválida | EMBED_PADES_LT_DSS ligada — deixe vazia |
| Preparar responde 200 e finalizar responde 500 | Controle de migrações misturado (d1_migrations × _migrations_aplicadas) — capítulo 6.3 |

### Automação parada

| Sintoma | Causa |
| --- | --- |
| Cron de limpeza com 401 | SYNC_TOKEN diferente do Cloudflare; APP_BASE_URL apontando para preview; token com menos de 32 caracteres |
| Sincronização da planilha com 401 | WEBHOOK_REPLAY_ENFORCE=1 com Apps Script não republicado (sem os headers) |
| retencao.atrasada: true | Workflow desabilitado, secret rotacionado de um lado só, ou cota de Actions esgotada |
| Backup sem objeto novo | Secrets do backup ausentes, ou token sem permissão de export |
| PR do trust store nunca abre | Permissão de workflow sem "create pull requests" |

### Ambiente errado

| Sintoma | Causa |
| --- | --- |
| Preview falha ao ligar o banco | database_id de staging ainda é placeholder — é proposital |
| Staging escrevendo em produção | Bindings de preview não aplicados; confira no painel (Settings → bindings, escopo Preview) |
| Variável salva e nada mudou | Falta um novo deploy; ou foi cadastrada como variável de build em vez de runtime |

## 43. Palavra final

Uma instalação deste sistema termina quando três coisas são verdade ao mesmo tempo:

- /api/health?detail= responde com protecoesAusentes vazio;

- /auditoria → Verificar integridade responde `HMAC-SHA256`;

- um backup já foi restaurado com sucesso num banco descartável.

Nenhuma das três aparece na tela para o usuário final, e é justamente por isso que precisam estar numa lista. O sistema sobe e funciona sem elas — só não protege nada.

# Apêndices

## Apêndice A — Modelo de inventário de variáveis

Copie esta lista para o cofre da instituição e preencha à medida que configurar. A coluna "Onde" indica o escopo no Cloudflare Pages.

# ── Obrigatórias ──────────────────────────────────────────────

SYNC_TOKEN=                      # Production + Preview   🔐

APP_ORIGIN=                      # Production (e Preview com a URL de preview)

RESEND_API_KEY=                  # Production + Preview   🔐

RESEND_FROM_EMAIL=               # Production + Preview

# ── Proteções que degradam em silêncio ────────────────────────

PASSWORD_PEPPER=                 # Production (+ valor de teste no Preview)  🔐 NUNCA ROTACIONAR

CPF_ENCRYPTION_KEY=              # Production + Preview   🔐 NUNCA ROTACIONAR

CPF_INDEX_KEY=                   # Production + Preview   🔐 NUNCA ROTACIONAR (distinta da acima)

AUDIT_CHAIN_KEY=                 # Production + Preview   🔐 NUNCA ROTACIONAR

AUDIT_IP_ENCRYPTION_KEY=         # Production + Preview   🔐

RATE_LIMIT_IP_SALT=              # Production + Preview   🔐

# ── Contas de bootstrap ───────────────────────────────────────

SUPER_ADMIN_LOGIN=               # Production

SUPER_ADMIN_SENHA=               # Production   🔐  (use hash pbkdf2v2 — apêndice D)

SUPER_ADMIN_EMAIL=               # Production

ADMIN_GERAL_LOGIN=               # Production   (remover após o setup)

ADMIN_GERAL_SENHA=               # Production   🔐 (remover após o setup)

ADMIN_GERAL_EMAIL=               # Production

# ── Webhooks ──────────────────────────────────────────────────

RESET_TOKEN=                     # Production   🔐  (DIFERENTE do SYNC_TOKEN)

WEBHOOK_REPLAY_ENFORCE=1         # Production

WEBHOOK_ALLOW_PAPEL_CHANGES=     # deixar VAZIA

# ── Assinatura digital ────────────────────────────────────────

ICP_BRASIL_TRUST_STORE_REQUIRED=1   # Production

TSA_URL=                            # Production (ACT credenciada)

TSA_USERNAME=                       # se a ACT exigir  🔐

TSA_PASSWORD=                       # se a ACT exigir  🔐

EXIGIR_TSA_QUALIFICADA=             # só DEPOIS de trocar a TSA_URL

SELO_INSTITUCIONAL_PEM=             # Production   🔐 NUNCA REGENERÁVEL

EMBED_PADES_LT_DSS=                 # deixar VAZIA

PA_AD_RB_HASH_HEX=                  # deixar vazia (valor oficial no código)

# ── Observabilidade e ajuste ──────────────────────────────────

SENTRY_DSN=                      # Production + Preview

SENTRY_ENVIRONMENT=production    # Production ('staging' no Preview)

SENTRY_TRACES_SAMPLE_RATE=0.1

PUBLIC_SENTRY_DSN=               # Production + Preview

PUBLIC_SENTRY_ENVIRONMENT=production

HEALTH_DETAIL_TOKEN=             # Production + Preview   🔐

SESSION_CACHE_TTL_SECONDS=       # opcional (default 60)

# ── E-mail via API da Cloudflare (se não usar o binding) ──────

CLOUDFLARE_API_TOKEN=            # Production   🔐

CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID=           # Production

# ── Integração com a planilha ─────────────────────────────────

GISE_BASE_EQUIPE_WEBHOOK_URL=    # Production

GISE_BASE_EQUIPE_SECRET=         # Production   🔐

## Apêndice B — Comandos de referência

# ── Cloudflare ────────────────────────────────────────────────

wrangler login

wrangler whoami                                   # Account ID

wrangler d1 create escalas-db

wrangler d1 create escalas-db-staging

wrangler d1 export escalas-db --remote --output=backup-$(date +%F).sql

wrangler d1 time-travel info escalas-db --remote

wrangler d1 time-travel restore escalas-db --remote --timestamp="AAAA-MM-DDTHH:MM:SSZ"

wrangler d1 execute escalas-db --remote --command "SELECT * FROM _migrations_aplicadas ORDER BY id DESC LIMIT 10"

wrangler r2 bucket create escalas-docs

wrangler r2 object get escalas-backups/d1/diario/<arquivo> --file=<destino> --remote

wrangler pages project create escalas --production-branch=main

wrangler pages deploy .svelte-kit/cloudflare --project-name=escalas

wrangler pages secret put <NOME> --project-name=escalas

wrangler pages secret put <NOME> --project-name=escalas --env=preview

wrangler pages secret list --project-name=escalas

# ── Projeto ───────────────────────────────────────────────────

npm ci

npm run build

npm run db:migrate                       # local

npm run db:migrate:staging

npm run db:migrate:prod -- --yes

npm run db:migrate:prod -- --yes --baseline    # adoção única

CONFIRMO_PRODUCAO=escalas-db npm run users:clear-passwords-non-admins:prod -- --yes

node scripts/gerar-selo-institucional.mjs "CN do selo" "Organizacao"

# ── Segredos ──────────────────────────────────────────────────

openssl rand -hex 32

age-keygen -o backup-key.txt

# ── Conferência ───────────────────────────────────────────────

curl -s https://<dominio>/api/health

curl -s "https://<dominio>/api/health?detail=<TOKEN>" | jq

## Apêndice C — Permissões dos tokens de API

Token de deploy — `CLOUDFLARE_API_TOKEN`

| Escopo | Permissão | Nível |
| --- | --- | --- |
| Conta | Cloudflare Pages | Edit |
| Conta | D1 | Edit |
| Conta | Account Settings | Read (só se o Wrangler reclamar de resolução de conta) |

Token de backup — `CLOUDFLARE_BACKUP_API_TOKEN`

| Escopo | Permissão | Nível |
| --- | --- | --- |
| Conta | D1 | Read (promova para Edit se o `export` devolver 403) |
| Conta | Workers R2 Storage | Edit, restrito ao bucket escalas-backups |

Token de e-mail — se usar o caminho REST da Cloudflare

| Escopo | Permissão | Nível |
| --- | --- | --- |
| Conta | Email Sending | Edit |

## Apêndice D — Gerar o hash da senha de bootstrap

⚠️ O DEPLOY.md cita scripts/hash-password.ts, que não existe no repositório. Use o script abaixo — ele produz exatamente o formato que o sistema aceita (pbkdf2v2:<iterações>:<salt hex>:<hash hex>, PBKDF2-HMAC-SHA256, 100 000 iterações, salt de 16 bytes, saída de 32 bytes), e foi verificado contra a implementação de src/lib/crypto/password-hash.ts.

Salve como hash-senha.mjs (fora do repositório, ou em scripts/ se quiser versioná-lo):

// Gera hash pbkdf2v2 para SUPER_ADMIN_SENHA / ADMIN_GERAL_SENHA.

// Uso: HASH_PASSWORD='SuaSenhaForte' node hash-senha.mjs

const senha = process.env.HASH_PASSWORD;

if (!senha) {

console.error("uso: HASH_PASSWORD='senha' node hash-senha.mjs");

process.exit(1);

}

const ITER = 100000;

const salt = crypto.getRandomValues(new Uint8Array(16));

const km = await crypto.subtle.importKey(

'raw', new TextEncoder().encode(senha), 'PBKDF2', false, ['deriveBits']

);

const bits = await crypto.subtle.deriveBits(

{ name: 'PBKDF2', salt, iterations: ITER, hash: 'SHA-256' }, km, 256

);

const hex = (b) => [...new Uint8Array(b)].map((x) => x.toString(16).padStart(2, '0')).join('');

console.log(`pbkdf2v2:${ITER}:${hex(salt)}:${hex(bits)}`);

HASH_PASSWORD='SuaSenhaForte' node hash-senha.mjs

# pbkdf2v2:100000:8726693d34de607dffe209dcfa7cc785:08cd5b47...

Cole a saída inteira (com o prefixo pbkdf2v2:) na variável SUPER_ADMIN_SENHA.

💡 Por que `v2` e não `v3`: o hash do bootstrap é conferido sem o pepper, de propósito — assim a conta root continua entrando mesmo se o PASSWORD_PEPPER for perdido. É o break-glass funcionando como projetado.

🔐 Guarde a senha em claro no cofre também: o hash não é reversível, e sem a senha você não entra.

## Apêndice E — Glossário de implantação

| Termo | Significado |
| --- | --- |
| Binding | Recurso da Cloudflare (banco, bucket, e-mail) ligado ao Worker por um nome |
| D1 | Banco SQLite gerenciado da Cloudflare |
| R2 | Armazenamento de objetos da Cloudflare, compatível com S3 |
| Pages | Hospedagem da Cloudflare onde a aplicação roda como Worker |
| Direct Upload | Projeto Pages publicado por CLI/CI, sem conexão com o Git |
| Preview | O ambiente não-produção do Pages — aqui, o staging |
| Wrangler | A CLI da Cloudflare |
| Fail-closed | Na dúvida, recusa (ex.: 2FA sem e-mail não cria sessão) |
| Fail-open | Na falta, segue sem a proteção (ex.: CPF sem chave grava em texto) |
| Load-bearing | Segredo cuja troca destrói dado já gravado |
| Expand/contract | Migração retrocompatível: o código antigo convive com o schema novo |
| Time Travel | Recuperação do D1 para qualquer ponto dos últimos ~30 dias |
| age | Ferramenta de cifragem usada no backup |
| RP ID | O domínio ao qual uma credencial WebAuthn fica presa |
| ACT | Autoridade de Carimbo do Tempo credenciada ICP-Brasil |
| TSA | Time-Stamp Authority (RFC 3161) |
| Break-glass | Credencial de emergência, usada só quando o caminho normal falhou |